Strzelce, dnia 08.07.2008r.

ZP-3410-4/08

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap III w miejscowości Strzelce”.

Dotychczasowa treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia

- do dnia 31.10.2008 r.

# Rozdział IX. IX. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni.

Załącznik nr 3 do SIWZ, § 2

Termin wykonania robót: - do dnia 31.10.2008 r.

Nowe brzmienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia

- dwa miesiące od dnia podpisania umowy.

# Rozdział IX. IX. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 60 dni.

Załącznik nr 3 do SIWZ, § 2

Termin wykonania robót: - dwa miesiące od dnia podpisania umowy.

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest zgodna z art. 38 ust 4 i 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006r.Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 38 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych modyfikacja nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian w ofertach dlatego też Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu składania ofert.

Strzelce, dnia 16.07.2008r.

ZP-3410-4/08

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadania pod nazwą  „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap III w Strzelcach”.

Zamawiający wprowadza zmianę przedmiaru robót w załączniku nr 5. Przedmiar robót„Przyłącze

odcinek 2”nieaktualne, zastępuje się przedmiarem robót „Przyłącze odcinek 2-zmodyfikowane”.

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest zgodna z art. 38 ust 4 i 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.)

Wójt Gminy

/-/ Tadeusz Kaczmarek