Załącznik do Uchwały Nr XXV/126/09

Rady Gminy  Strzelce  z dnia 18 lutego 2009 r.

|  | Urząd Gminy Strzelce 99-307 Strzelce , ul. Leśna 1 |
| --- | --- |

Plan Rozwoju Lokalnego

Gminy STRZELCE

na  lata  2008 - 2013

(założenia do roku 2015)

Luty  2009

SPIS   TREŚCI

- OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU  LOKALNEGO GMINY STRZELCE ................................................................................. 4

- AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA..................6

  - CHARAKTERYSTYKA  ORAZ PODSTAWOWE DANE  DOTYCZĄCE GMINY

STRZELCE .....................................................................................................6

    - Położenie geograficzne ...........................................................................6

    - Powierzchnia i ludność ...........................................................................7

    - Środowisko przyrodnicze .........................................................................7

    - Rys historyczny ......................................................................................10

  - SFERA  SPOŁECZNA  ...................................................................................11

    - Sytuacja demograficzna i społeczna .......................................................11

    - Edukacja ...............................................................................................17

    - Ochrona zdrowia ...................................................................................18

  - ZAGOSPODAROWANIE  PRZESTRZENNE ..................................................18

    - Sieć wodociągowa  i zaopatrzenie w wodę ...............................................19

    - System kanalizacji i oczyszczania ścieków ..............................................20

    - Zaopatrzenie w gaz ................................................................................21

    - Sieć drogowa ........................................................................................21

    - Pozostała infrastruktura ........................................................................24

  - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ................................................................................27

  - IDENTYFIKACJA  NAJWAŻNIEJSZYCH PROBLEMÓW GMINY STRZELCE..31

    - Analiza SWOT ........................................................................................31

    - Wykaz najważniejszych problemów ........................................................35

- ZADANIA  ZMIERZAJĄCE  DO POPRAWY SYTUACJI  NA TERENIE GMINY  ..................................................................................37

- PROJEKTY I ZADANIA  ZREALIZOWANE  W ROKU 2007-08.........40

- PROJEKTY  I ZADANIA NA LATA 2009- 2013  - PLAN   FINANSOWY ...........................................................................................43

- ZAŁOŻENIA   NA  LATA   2014-2015 ...................................................49

- OCZEKIWANE WSKAŹNIKI  OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU  LOKALNEGO ..........................................................................................51

- SYSTEM  WDRAŻANIA ........................................................................54

- SPOSOBY   MONITOROWANIA , OCENY   I   KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ    PRZYJĘTEGO    PLANU  ROZWOJU   LOKALNEGO ..........................................................................................54

a/ system monitorowania  i sposoby oceny   PRL  ....................................54

b/ sposoby inicjowania współpracy  pomiędzy sektorem publicznym , prywatnym i organizacjami pozarządowymi .............................................55

c/ public relations  PRL..............................................................................57

# Obszar  i czas realizacji planu rozwoju lokalnego Gminy Strzelce

Niniejsze opracowanie ma za zadanie przedstawić zintegrowany plan rozwoju realizowany przez gminne władze samorządowe w Strzelcach . „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Strzelce  na lata 2008-2013” (w skrócie PRL) obejmuje swym działaniem szereg dziedzin życia społecznego, w tym politykę społeczną, gospodarczą, ochrony środowiska naturalnego, przestrzenną oraz kulturalno-oświatową. Nakreśla on również listę zadań, które zdaniem Rady Gminy oraz Wójta Gminy Strzelce  mogą być dofinansowane ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego.

Niniejszy Plan zgodny jest z wcześniejszymi dokumentami sporządzonymi w Gminie, w szczególności z wytycznymi Strategii Rozwoju zatwierdzonego przez Wójta oraz Radę Gminy w 1999r , „Studium uwarunkowań i rozwoju przestrzennego” z 2001 roku oraz   w dokumencie zatytułowanym „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Strzelce  na lata 2004-2006 Ów dokument miał za zadanie przedstawienie ogólnego i systemowego planu działań władz w długim okresie czasu jako odpowiedź na zmienne cechy otoczenia zewnętrznego. W „Planie Rozwoju Lokalnego Gminy...” znaczący nacisk został położony na przedstawienie charakterystyki Gminy w odniesieniu do szans i zagrożeń stojących przed Gminą  w średniej i dłuższej perspektywie czasowej. Na bazie spostrzeżeń przedstawicieli Urzędu Gminy Strzelce  oraz osób zaangażowanych na rzecz lokalnej społeczności, sformułowano wizje rozwoju gminy, jak również cele i zadania strategiczne.

Niniejsze opracowanie stanowi kontynuacje „Planu Rozwoju Lokalnego .” w sensie jej uaktualnienia i dostosowania do nowych wyzwań, które pojawiły się w ostatnim czasie, tj. po roku 2006. Plan Rozwoju Lokalnego jest też dokumentem przedstawiającym harmonogram konkretnych zadań inwestycyjnych mających na celu trwały rozwój Gminy, przy zachowaniu zasady zrównoważonego wzrostu, respektującego prawa środowiska naturalnego.

Niniejsze opracowanie obejmuje okres do roku 2013. Działania pro-rozwojowe zazwyczaj cechuje dłuższy horyzont czasowy, co wiąże się z faktem, że czas, który upływa od przedstawienia wizji (i wstępnego planowania) aż po zakończenie realizacji projektu, jest przedsięwzięciem żmudnym, wymagającym znacznych nakładów środków materialnych i niematerialnych. Z racji faktu, że działania pro-rozwojowe powinny współgrać z innymi realizowanymi zadaniami, tak by tworzyć spójną i logiczną całość, planowanie ich wymaga szeregu uzgodnień, w tym konsultacji społecznych. Z tego też powodu wskazane jest aby plan zadań realizowanych przez władze samorządowe obejmował okres przynajmniej kilku lat naprzód, co gwarantuje właściwą ilość czasu na planowanie, opracowanie, i realizację.

Zadania i projekty inwestycyjne planowane przez władze Gminy Strzelce  przedstawione zostały  do roku 2013(założenia do roku 2015) i  jest to związane z kalendarzem budżetowym Unii Europejskiej, co ma istotne znaczenie, jako że część proponowanych zadań planuje się realizować przy współudziale środków strukturalnych UE.

# Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza

## Charakterystyka oraz podstawowe dane dotyczące Gminy Strzelce

### Położenie  geograficzne –  dane ogólne

Gmina Strzelce położona jest w  powiecie kutnowskiego wzdłuż północnej granicy  województwa łódzkiego. Gmina graniczy:

  - od północy z gminą Gostynin (województwo mazowieckie);

  - od północnego-wschodu z gminą Szczawin Kościelny (województwo mazowieckie);

  - od wschodu z gminą Oporów;

  - od zachodu z gminą Łanięta ;

  - od południa z gminą Kutno.

Gmina (osada Strzelce) położona jest w odległości około 70 km od Łodzi - siedziby władz wojewódzkich. Administracyjnie należy do Powiatu Kutnowskiego

Przez obszar Gminy przechodzi  szlak komunikacyjny łączący Łódź z Płockiem , poprzez  drogę krajową nr 60

Bazując na ostatnim spisie rolnym stwierdzamy, że na użytkach rolnych w gminie funkcjonuje około 773 gospodarstw z czego:

  - 605 gospodarstw prowadzi działalność wyłącznie rolniczą;

  - 84 gospodarstwa prowadzą działalność rolniczą i pozarolniczą;

  - 12 gospodarstw prowadzi działalność wyłącznie pozarolniczą;

  - 72 gospodarstwa nie prowadzą działalności rolniczej i pozarolniczej.

Struktura  tych gospodarstw  przedstawia się następująco:

  - do1 ha  		- 162 gospodarstwa;

  - 1÷5 ha  		- 173 gospodarstwa;

  - 5÷10 ha		- 206 gospodarstw;

  - 10÷15 ha		- 104 gospodarstwa;

  - 15 ha i więcej		- 128 gospodarstw.

Średnia wielkość gospodarstwa rolnego na terenie gminy wynosi około 8,0 ha.

Występujące tu gleby charakteryzują się bardzo wysoką przydatnością rolniczą. Wskaźnik ich bonitacji kształtuje się na poziomie 0,98(0,90. Struktura jakości gleb jest  następująca:

  - gleby klasy II	-	  3,9 % powierzchni użytków rolnych;

  - gleby klasy IIIa 	-	  29,5 % powierzchni użytków rolnych;

  - gleby klasy IIIb 	-   25,7 % powierzchni użytków rolnych;

  - gleby klasy IVa 	-   20,0 % powierzchni użytków rolnych;

  - gleby klasy IVb	-     8,9 % powierzchni użytków rolnych;

  - gleby klasy V		-     9,5 % powierzchni użytków rolnych;

  - gleby klasy VI 	-     2,4 % powierzchni użytków rolnych;

  - gleby klasy VI RZ	-     0,1 % powierzchni użytków rolnych.

Na terenie gminy nie występują ziemie odłogowane o znacznej powierzchni.

Według spisu  rolnego   zbożami obsiewanych jest  około 3 920 ha w tym:

- 	pszenicą 			  1 714 ha;

-	żytem				     379 ha;

-	jęczmieniem 			  1 045 ha;

-	owsem				     270 ha;

-	pszenżytem 			     512 ha.

### Powierzchnia i ludność

Gmina jest jednostką samorządową obejmującą  34 miejscowości przynależne do 20 sołectw. Łączna powierzchnia  gminy wynosi około 9 011 ha. Liczba mieszkańców na koniec 2007 roku wynosiła 4188 .  Rozmieszczenie ludności gminy wskazuje na wyraźną koncentrację w kilku większych ośrodkach osadniczych, do których należą:

  - Strzelce około  15,6 % ogółu ludności;

  - Długołęka  około 8,4 % ogółu ludności;

  - Klonowiec Stary około 6,9 % ogółu ludności;

  - Sójki 6,6 % ogółu ludności;

  - Muchnów  5,3 % ogółu ludności;

  - Muchnice Nowe 5,0% ogółu ludności;

  - Niedrzew  Drugi 4,7 % ogółu ludności.

Gmina Strzelce na tle powiatu kutnowskiego i województwa  łódzkiego należy do grupy gmin:

-	o malejącej liczbie ludności;

  - o niskim wskaźniku gęstości zaludnienia (około 48,6 osób/km2);

  - o ujemnym przyroście naturalnym

  - o ujemnym saldzie migracji;

  - słabo zurbanizowanych i mało aktywnych gospodarczo.

Sytuacja demograficzna  została przedstawiona w pkt. 2.2.

2.1.3 Środowisko przyrodnicze

Centralny i północno – zachodni obszar gminy Strzelce znajduje się w granicach Gostynińsko – Gąbińskiego obszaru węzłowego o znaczeniu krajowym w systemie sieci ekologicznej kraju. Pozostała zachodnia część gminy leży na terenie korytarza ekologicznego o znaczeniu krajowym, który łączy ww. obszar węzłowy z obszarami węzłowymi o znaczeniu międzynarodowym położonymi w  Dolinie Środkowej Warty. Jest to korytarz ekologiczny łączący tereny chronione Mazowsza z obszarami chronionymi w dorzeczu Warty.

W systemie obszarów krajobrazu kulturowego centralny teren gminy  leżący w dolinie Głogowianki, która posiada duże walory krajobrazowe, jest  kwalifikowany jako „ park kulturowy”, natomiast otaczające go tereny zakwalifikowano jako strefy ochrony konserwatorskiej.

Na terenie gminy Strzelce nie występują obszary krajobrazu chronionego.

Brak obiektów o randze pomników przyrody, nie stwierdzono również rezerwatów przyrody, zarówno ożywionej jak i nieożywionej .

Na terenie gminy położone są obiekty przyrodniczo - kulturowe ; są to nie orzeczone i orzeczone dawne założenia dworsko - parkowe znajdujące się we wsiach :

Siemianów, Sójki, Wola Raciborowska, NiedrzewDrugi , Muchnice Nowe i Strzelce.

Pod względem hydrograficznym cały obszar gminy Strzelce położony jest w  dorzeczu Wisły, a dokładnie w dorzeczu jej lewostronnego dopływu – Bzury, na obszarze zlewni dwu rzek: wschodnia część w zlewni Słudwi, zachodnia Głogowianki. Obie rzeki mają na tym terenie obszary źródliskowe.

Powierzchnia gminy wynosi 9011 ha z czego 7601 ha stanowią użytki rolne , co sta-

nowi prawie 84,4 % pow. gminy. Lasy i grunty leśne stanowią mniej niż 10 % powierzchni – około 9.1 %. Tak więc gmina  charakteryzuje się stosunkowo małą lesistością w skali kraju. Skupiska leśne znajdują się w części centralnej, zachodniej oraz wzdłuż doliny rzeki Głogowianki. Tworzą je lasy należące do kompleksów : Klonowiec , Siemianów, Raciborów I Głogowiec  zajmowane przez siedliska boru świeżego I mieszanego  świeżego.

Warunki klimatyczne

Obszar północnej części województwa łódzkiego należy do klimatu Wielkich Dolin występującego  w centralnej Polsce.  Gmina Strzelce  znajduje się na obszarze o cechach klimatu oceanicznego charakteryzującego się bardzo niskimi opadami atmosferycznymi. Średnia suma opadów w roku wynosi tutaj 540 mm.

Średnia miesięczna temperatura zimą wynosi około -3,6 oC a latem +17 oC. Okres wegetacyjny  trwa tu około 225 dni. Na terenie gminy przeważają wiatry zachodnie, latem wzrasta udział północno-zachodnich a zimą południowo-zachodnich. Najsilniejsze wiatry występują zimą  a najsłabsze w okresie letnim (lipiec, sierpień). Średnia prędkość wiatru wynosi około 3,4 m/sek.

Średnie parowanie terenu w tym rejonie wynosi ponad 500 mm/rok czyli prawie tyle ile wynoszą  opady roczne. Oznacza to, że występuje deficyt wody w glebie. Obszar ten leży w strefie małych opadów atmosferycznych przy stosunkowo dużym zachmurzeniu. Rezultatem tych cech jest tendencja do  stepowienia, które pojawia się na terenach, gdzie opady roczne  są mniejsze niż 490 mm. Przez teren gminy przebiega izolinia dzieląca tereny bardzo suche od szczególnie suchych czyli, że na jej terenie w półroczu letnim suma opadów jest mniejsza od parowania wskaźnikowego, co daje bardzo złe warunki wodne. Niskie opady, kurczące się zasoby wód roztopowych,  parowanie terenowe powodują coraz mniejszą ilość wód dyspozycyjnych  na tym obszarze.

Do obliczeń cieplnych w tabeli 2.4. przytoczono szczegółowe dane o wieloletnich  temperaturach w poszczególnych miesiącach.  W tabeli tej podano wyniki stacji meteorologicznej – Płock jako najbliżej położonej względem gminy  Strzelce

Średnie wieloletnie  temperatury miesiąca w stopniach Celsjusza dla stacja meteorologicznej –Płock

| Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura | -2,9 | -2,2 | 1,6 | 7,6 | 13 | 17,2 | 18,3 | 17,5 | 13,3 | 8,3 | 3,6 | 0,5 |

Bogactwa  naturalne

Na terenie gminy nie zlokalizowano i nie rozpoznano złóż kopalin o znaczeniu podstawowym, ani kopalin pospolitych, które miałyby znaczący wpływ na energetykę regionu.

### 2.1.4  Rys  historyczny

Początek osadnictwa na terenie gminy Strzelce jest słabo rozpoznany. Jest to wynikiem braku prowadzenia badań archeologicznych. Najstarsze ślady bytności ludzi pochodzą z epoki kamienia, są to niewielkie liczebnie zbiory zabytków krzemiennych z terenu Woli Raciborowskiej, Dąbkowic i Niedrzewia. W wyniku prowadzonych w ostatnich latach prac rozpoznawczych poprzedzających budowę autostrady A1 odkryto osadę kultury Łużyckiej            w Zagórzu. Odkrycie to w znacznym  stopniu poszerzyć może wiedzę o tym okresie.

Więcej informacji historycznych o gminie pochodzi dopiero z okresu XIV i XV w., wraz                 z pojawieniem się zapisów sądowych i danych pochodzących z funkcjonowania kancelarii książęcych. W XIV w. ustalony został podział Mazowsza na trzy dzielnice. Obecne tereny gminy przyporządkowane zostały do ziemi gostyńskiej, która należała najpierw do księstwa rawskiego by w XV w. przez krótki okres być samodzielnym księstwem. W 1462 r. została ona włączona  do korony jako województwo gostyńskie. Do ważniejszych punktów osadniczych  z tego okresu zaliczamy:

      - Muchnice, Niedrzew, Niedrzaków i Strzelce w parafii Strzelce.

      - Klonowiec Stary, Siemianów, Wola Raciborowska w parafii Głogowiec.

      - Długołęka , Przyzórz w parafii Trębki.

      - Sójki w parafii Kutno

      - Muchnów w parafii Mnich

W wyniku drugiego rozbioru Polski ziemie gminy znalazły się w granicach Prus Południowych w powiecie gostyńskim, departamencie łęczyckim. W 1796 r. powiat gostyński włączono do departamentu warszawskiego.

Od lipca 1807 r. ziemia gostyńska zalazła się najpierw  w   Księstwie Warszawskim, a po 1815 r. w utworzonym Królestwie Polskim. W wyniku przeprowadzonej reformy administracyjnej powiat gostyński wszedł w skład obwodu gostyńskiego (wraz z powiatem orłowskim) ze stolicą w Kutnie. Począwszy od drugiej połowy XVIII w. przez wiek XIX i XX na terenie tym nastąpił znaczny rozwój gospodarczy, wzrost zatrudnienia i unowocześnienie gospodarki rolnej. Najbujniejszy rozkwit przeżywały Strzelce i Sójki. W obu miejscowościach powstały cukrownie.

Po uzyskaniu niepodległości w 1919 r. powiat kutnowski włączono do wojewódzka warszawskiego. Od 1 kwietnia 1939 r. wraz z powiatem kutnowskim gmina znalazła się               w województwie łódzkim. W 1953 r. nazwę gminy zmieniono na pochodząca od siedziby urzędu,  na Strzelce

Na terenie gminy Strzelce znajdują się następujące obiekty i tereny zabytkowe:

- w Siemianowie – park wpisany do rejestru zabytków wraz z obszarem przylegającym do granic parku na odległość 200 m,

- w Sójkach – dwór wpisany do rejestru zabytków;  park wraz z częścią podwórza

gospodarczego oraz układem stawów wpisany do rejestru zabytków wraz z obszarem

przylegającym do granic parku na odległość 150m,

- w Strzelcach – zespół sakralny ( kościół p.w. św. Trójcy, cmentarz przykościelny) wpisany do rejestru zabytków wraz z obszarem przylegającym do granic cmentarza na odległość 50 m;  zespół pałacowy- parkowy wpisany do rejestru zabytków wraz z obszarem przylegającym do granic parku na odległość 150 m,

- oraz podlegające ochronie konserwatorskiej obiekty i zespoły:

- w Długołęce – zespół folwarczny,

- w Holendrach Strzeleckich – cmentarz ewangelicko – augsburski,

- w Klonowcu Starym – dwór

- w Marianowie Górnym – cmentarz ewangelicko – augsburski,

- w Muchnicach Nowych – cmentarz rzymsko-katolicki,

- w Niedrzewiu Drugim – dwór, pozostałości zespołu folwarcznego( sześciorak, spichlerz,),

- w Siemianowie – dwór,

- w Sójkach – zespół folwarczny z cukrownią,

- w Strzelcach – plebania w zespole sakralnym, zespół folwarczny,

- w Woli Raciborowskiej – zespół dworsko- parkowy.

Większość zachowanych obiektów zabytkowych wymaga prac renowacyjnych, które mogą powstrzymać procesy dewastacji.

## Sfera społeczna

### 2.2.1  Sytuacja demograficzna i społeczna

Demografia (od. gr. demos – lud i grapho – piszę) jest dziedziną nauki, która zajmuje się: życiem, powstawaniem i przemijaniem społeczności ludzkiej. Obiektem badań demografii jest ludność sama w sobie (np. ludność zamieszkująca dany teren), jej struktura (wiek, płeć), ruchy ludności ( migracje, przyrost naturalny).

Poniżej przedstawiona zostaje struktura demograficzna gminy Strzelce

Liczba ludności gminy Strzelce na przestrzeni lat 2003 – 2007

| Rok | Liczba mieszkańców | Mężczyźni | Kobiety |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 4336 | 2152 | 2184 |
| 2006 | 4193 | 2088 | 2105 |
| 2007 | 4188 | 2076 | 2112 |

Źródło: dane własne Urzędu Gminy

Analizując strukturę ludności naszej gminy należy stwierdzić, że systematycznie spada liczba mieszkańców. Według stanu na dzień 31-12-2007 r. w naszej gminie na pobyt stały było zameldowanych 4188 mieszkańców. Liczba kobiet, od kilku lat, nieznacznie przekracza liczbę mężczyzn.

Struktura ludności według wieku i płci – rok 2007

| Wiek | 0 – 5 lat | 6 – 18 lat | 19 – 60 lat | pow.65 pow.60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Płeć | M K 99 112 | M K 384 345 | M K 1362 1163 | M K 231 492 |
| Ogółem | 211 | 729 | 2525 | 723 |

Źródło: dane własne Urzędu Gminy

Ogólna liczba stałych mieszkańców w roku 2007 wynosiła 4188 osób.

Porównując dane statystyczne sporządzone dla lat 2003 i 2007 obserwujemy, jak zmieniła się liczba i struktura ludności naszej gminy. Cechą charakterystyczną  jest to, że w wymienionych latach liczba mężczyzn w grupie wiekowej od 6 do 18 lat i 19 do 60 lat jest wyższa od liczby kobiet. W grupie najmłodszej i najstarszej jest tendencja odwrotna, szczególnie w grupie osób w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni 65 lat i kobiety 60 lat) liczebnie przeważają kobiety. Na malejącą liczbę mieszkańców naszej gminy ma wpływ ujemny przyrost naturalny. Liczba urodzeń jest na przestrzeni badanego okresu czasu mniejsza od liczby zgonów. Malejąca jest również liczba dzieci i młodzieży od 0 do 18 roku życia. Według danych naszego Urzędu Stanu Cywilnego tylko w roku 2006 liczba urodzeń była mniejsza o 17 od liczby zgonów. Ujemny przyrost naturalny i zmniejszenie dzietności rodzin dotyczy nie tylko naszej gminy, jest to również odbicie ogólnej tendencji spadkowej po stronie urodzeń w Polsce.

W niedalekiej przyszłości znaczna grupa zawodowa będzie kończyć swoją działalność zawodową, oznacza to, że osoby te będą korzystać z różnych form zabezpieczenia społecznego. Wiele osób, które są bezrobotnymi od lat 10, 20 nie nabędą uprawnień do świadczeń emerytalnych. Jedyną formą wsparcia finansowego pozostaną dla nich świadczenia z pomocy społecznej. Wzrost udziału osób starszych w naszej społeczności może przyczynić się do zwiększenia liczby osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność i schorzenia zdrowotne ludzi w wieku emerytalnym będą powodowały konieczność zapewnienia odpowiedniej sfery usług społecznych.

Jeden z największych problemów społecznych jest bezrobocie . Bezrobotnym, zgodnie z definicją ustawową, jest osoba pozostająca bez pracy, ale jednocześnie zdolna i gotowa do jej podjęcia w pełnym wymiarze czasu pracy. W ustawie o pomocy społecznej bezrobocie jest wymienione w katalogu przyczyn powodujących trudne sytuacje życiowe i uzasadniające korzystanie ze świadczeń finansowych i niefinansowych ośrodka pomocy społecznej. Bezrobocie pociąga za sobą powstawanie innych problemów społecznych, powoduje wzrost obszarów ludzkiej biedy i jest zasadniczym powodem marginalizacji osób i rodzin. Zubożenie materialne negatywnie wpływa na poziom życia rodzin, powoduje powstawanie i wzrost takich zjawisk jak:

- bezdomność,

- przemoc,

- alkoholizm,

- rozpad więzi rodzinnych.

Jednym z pierwszych skutków utraty pracy jest obniżenie standardu życia rodziny. Zasiłek dla bezrobotnych jest świadczeniem terminowym i jego wysokość jest niższa niż wynosi najniższe wynagrodzenie. Długotrwałe bezrobocie ma wpływ na sytuację ekonomiczną i psychospołeczną osoby bezrobotnej i jego całej rodziny. Warunki materialne osoby bezrobotnej zależą od dotychczasowego standardu życia, od posiadanych dóbr trwałego użytku, oszczędności a także stanu zadłużenia rodziny. Brak pieniędzy powoduje pogorszenie stanu funkcjonowania rodziny, pojawiają się problemy wychowawcze, następuje utrata autorytetu rodzica. W rodzinie może dojść do pojawienia się lub wzrostu zachowań patologicznych. Przymusowa bezczynność zawodowa i nieuregulowany tryb życia wyzwalają zachowania dewiacyjne. Negatywne emocje przenoszą się na najbliższych – ofiarami przemocy i złego traktowania najczęściej są kobiety i dzieci. Dalszą konsekwencją bezrobocia może być przejęcie przez dzieci negatywnych wzorców osobowych, to jest nieumiejętność poszukiwania pracy, niechęć do kontynuowania nauki i rozwijania zainteresowań, brak wiary we własne możliwości. Bezrobocie staje się dziedziczne.

Utrzymująca się od wielu lat duża liczba osób bezrobotnych, brak perspektyw na nowe miejsca pracy powodują wzrost ilości zadań z zakresu pomocy społecznej. Dotychczasowe formy działania muszą być dostosowywane do nowych potrzeb. Środki finansowe z budżetu państwa jak i budżetu samorządu gminy są ograniczone. Większy nacisk nakładany jest na pracę socjalną, to jest pracę z rodziną. Pracownik socjalny ma pomóc w planowaniu i rozbudzaniu motywacji do podejmowania działań mających na celu uzyskanie zatrudnienia.

Na koniec grudnia 2007 r. z terenu gminy Strzelce w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie były zarejestrowane 322 osoby, w tym 177 kobiet.

Liczba osób z prawem do zasiłku wynosiła 46 osób, w tym 16 kobiet.

Analizując strukturę mieszkańców  według wieku wynika, że liczba osób w wieku produkcyjnym, to jest od 19 roku życia  do 60 roku życia  wynosi 2525 osób. Ta liczba ulega zmniejszeniu, teoretycznie do 2200 osób, koniecznym jest odliczenie osób uczących się, odbywających służbę wojskową lub osób, które wyjechały z kraju.

Wyliczony wskaźnik bezrobocia na podstawie danych o ilości mieszkańców w wieku produkcyjnym i ilości osób bezrobotnych wynosi 13%, teoretycznie może być wyższy, gdy odliczymy wskazane wyżej grupy osób

1.Struktura osób bezrobotnych wg stanu na 31.12.2007 r.

Bezrobotni wg struktury wieku.

| Grupy wiekowe | Ilość bezrobotnych | % do ogółu | W tym kobiet |
| --- | --- | --- | --- |
| 18-24 | 66 | 20,5 | 40 |
| 25-34 | 104 | 32,3 | 64 |
| 35-44 | 55 | 17,1 | 33 |
| 45-54 | 66 | 20,5 | 31 |
| 55-59 | 26 | 8,1 | 9 |
| 60 i więcej | 5 | 1,6 | 0 |
| Ogółem | 322 | 100 | 177 |

Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie

Liczba osób bezrobotnych jest znaczna, tylko 46 osób ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Najliczniejszą grupę osób bezrobotnych stanowią ludzie w wieku od 25 do 34 lat, następnie w wieku od 45 do 54 lat. W tych grupach, podobnie jak w pozostałych większy odsetek osób bezrobotnych stanowią kobiety.

Bezrobotni wg grup wykształcenia

| Wykształcenie | Ilość osób | % do ogółu | W tym kobiet |
| --- | --- | --- | --- |
| wyższe | 10 | 4,1 | 8 |
| policealne i średnie zawodowe | 54 | 16,8 | 36 |
| średnie ogólnokształcące | 26 | 8,1 | 20 |
| zasadnicze zawodowe | 95 | 29,5 | 50 |
| gimnazjalne i poniżej | 137 | 42,5 | 63 |
| Ogółem | 322 | 100 | 177 |

Źródło: dane  Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie

W grupie osób bezrobotnych, analizowanych pod kątem wykształcenia, najliczniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym. Osoby te w liczbie 137 stanowią 42,5 % ogółu osób bezrobotnych. Drugą liczną grupę stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (95 osób). Połowę osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach zawodowych stanowią kobiety.

Duża liczba osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach zawodowych lub nie posiadających żadnego wykształcenia to osoby, które mają niewielką szansę na zmianę swojej sytuacji życiowej. Osoby te są w wieku aktywności zawodowej, jednak wiek 40, 50 lat nie ułatwia znalezienia zatrudnienia na obecnym rynku pracy. Większość z tej grupy osób to kobiety, wcześniej nie nabyły kwalifikacji zawodowych, zajmowały się prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci. Tej grupie osób bezrobotnych trudno znaleźć pracę lub zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

Bezrobotni wg stażu pracy

| Staż pracy | Liczba bezrobotnych | W tym kobiet |
| --- | --- | --- |
| do 1 roku | 67 | 38 |
| 1 – 5 lat | 63 | 32 |
| 5 – 10 lat | 28 | 11 |
| 20 – 20 lat | 44 | 21 |
| 20 – 30 lat | 22 | 6 |
| 30 lat i więcej | 2 | 0 |
| bez stażu | 96 | 69 |
| Ogółem | 322 | 177 |

Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie

W rozpatrywanej grupie osób bezrobotnych największą liczbę stanowią osoby nie posiadające żadnego stażu pracy. Jest tych osób 96, z czego większość to kobiety. Liczną  grupę  stanowią  bezrobotni o  krótkim  okresie stażu, to jest do  1 roku ( 67 osób) i do 5 lat pracy( 63 osoby).

Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy

| Czas oczekiwania na pracę | Liczba bezrobotnych | % do ogółu | W tym kobiet |
| --- | --- | --- | --- |
| do 1 m-ca | 23 | 7,1 | 6 |
| 1 - 4 m-cy | 54 | 16,8 | 31 |
| 3 - 6 m-cy | 35 | 10,9 | 16 |
| 6 - 12 m-cy | 42 | 13 | 17 |
| 12-24 m-cy | 44 | 13,7 | 22 |
| Powyżej 24 m-cy | 124 | 38,5 | 85 |
| Ogółem | 322 | 100 | 177 |

Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie

Powrót do pracy jest trudniejszy dla osób, które mają dłuższy okres pozostawania  bez  pracy.  Obrazuje  to  powyższy wykres.  Najwięcej  osób jest

w grupie nieaktywnych zawodowo od 12 miesięcy i powyżej. W tej liczbie osób długotrwale bezrobotnych znaczną przewagę mają kobiety.

### 2.2.2  Edukacja

Przemiany dokonujące się w Polsce w ostatnich latach, powodują ze wzrasta też znacznie edukacji. Ma to związek z przechodzeniem  w etap post-industrialny, gdzie podstawowym i najważniejszym elementem warunkującym rozwój społeczno-gospodarczy, będzie wysoki poziom wiedzy. Ze względu na znaczny niedorozwój bazy edukacyjnej na początku lat 1990-tych, zarówno wśród mieszkańców jak i władz panowała zgoda, ze rozbudowa szkół powinna być priorytetem. Uznając inwestycje w tym zakresie za zadanie pierwszoplanowe rozpoczęto budowę nowych obiektów oświatowych w Strzelcach .W latach 2000 pobudowano blok nauczania początkowego ,budynek gimnazjum ,  hale sportowa i kompleks boisk sportowych .

Obiekty oświatowe , ilość uczniów i zatrudnienie

| L.p. | Nazwa szkoły | Ilość oddziałów | Ilość uczniów | Wychowanie przedszkolne | Ilość nauczycieli | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkoła Podstawowa w Klonowcu Starym | 6 | 39 | 1 oddział 6 dzieci | 12 |  |
| 2 | Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Strzelcach | 13 | 227 |  | 21 | 1-pedagog 3-wych. świetlicy 1-bibliotekarz |
| 3 | Gimnazjum im.ks.St.Konarskiego w Strzelcach | 7 | 151 |  | 16 |  |
| 4 | Gminne Przedszkole w Strzelcach |  |  | 2 oddziały 37 dzieci | 3 | 1-psycholog 1-wych. świetlicy |

### 2.2.3  Ochrona zdrowia

Gmina  Strzelce podlega terytorialnie pod Szpital Powiatowy w Kutnie .

Ponadto na terenie gminy  działają  dwa  NZOZ-y   w Strzelcach  i  Siemianowie . Jest to wystarczająca ilość Ośrodków Zdrowia . Opieka  szpitalna świadczona przez Szpital w Kutnie ma wiele do życzenia i jest spowodowana bardzo dużym zadłużeniem szpitala . . Jest to problem  Starostwa Powiatowego w Kutnie ale dotyczy całego Powiatu  i powinien  być rozwiązana jak najszybciej

## Zagospodarowanie przestrzenne

Gmina Strzelce należy do jednostek administracyjnych o luźnej zabudowie skupionej w kilku większych ośrodkach osadniczych. Dominującą funkcją regionu jest rolnictwo. Na strukturę funkcjonalno-przestrzenną  gminy składa się:

  - strefa zainwestowania osadniczego;

  - strefa otwartej przestrzeni;

  - strefa ochrony wartości przyrodniczych i kulturowych;

  - układ komunikacyjny.

W skład strefy zainwestowania osadniczego wchodzi zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-usługowa, zabudowa produkcyjno-składowa oraz zabudowa komunalna.

Gmina charakteryzuje się pasmowym układem zabudowy, który można  podzielić na:

  - centralny, obejmujący osadę Strzelce i wsie: Bociany i Sójki;

  - zachodni, obejmujący wsie: Niedrzew, Siemianów, Klonowiec;

  - wschodni, obejmujący wsie: Długołęka, Dąbkowice, Przyzórz..

W centralnym, pasmowym układzie zabudowy wszystkie wspomniane miejscowości położone są wzdłuż drogi krajowej nr 60. Wsie we wschodnim i zachodnim układzie zabudowy położone są wzdłuż dróg powiatowych gminy. Ze względu na występowanie obszarów zalesionych wschodnia część gminy jest gęściej zaludniona niż zachodnia.

Największą miejscowością regionu położoną centralnie jest osada Strzelce. Jest to ośrodek administracyjny gminy. Tutaj znajduje się większość przemysłu i usług. Na terenie tej miejscowości oprócz zabudowy zagrodowej występuje budownictwo wielorodzinne (bloki mieszkalne) stanowiące obecnie własność prywatną. Generalnie w Strzelcach występuje  zabudowa zwarta, niska, jedno-, dwu-  bądź trzykondygnacyjna (bloki mieszkalne).

W pozostałych miejscowościach dominuje pasmowe położenie siedlisk wzdłuż tras komunikacyjnych. Zabudowa na ogół zlokalizowana jest blisko jezdni na długim jej odcinku. Pewna część siedlisk porozrzucana jest pojedynczo wśród pól. Występuje tu budownictwo jednorodzinne parterowe lub jednopiętrowe. W skład sieci osadniczej gminy wchodzą 34 miejscowości usytuowanych w 20 sołectwach.

Zagospodarowanie produkcyjno-składowe i komunalne ma układ zwarty, są to na ogół pojedyncze zespoły budynków produkcyjnych zlokalizowane przy drogach na obrzeżach wsi. Wyjątkiem jest tutaj firma „Hodowla Roślin Strzelce”, która z racji prowadzonej działalności posiada kompleks obiektów przemysłowych. Na otwartą przestrzeń rolniczą składają się pola uprawne, sady, kompleksy łąk i pastwisk. Obszary leśne na tym terenie są nieliczne i występują głównie  w środkowej i północnej części  gminy.

Strefa ochrony wartości przyrodniczych i kulturowych obejmuje dawne założenia dworsko-parkowe  znajdujące się we wsiach:

  - Siemianów;

  - Sójki;

  - Wola Raciborowska ;

  - Niedrzew;

  - Muchnice Nowe.

Na terenie gminy nie występują obszary krajobrazu chronionego.

Układ komunikacyjny gminy obejmuje jedną drogę krajową i 12 dróg powiatowych.

### Sieć wodociągowa i zaopatrzenie w wodę

Gmina Strzelce zaopatrywana jest w wodę pitną z trzech stacji wodociągowych usytuowanych  w miejscowościach:

● Strzelce -  wydajność studni : 2 x 98 m3/h

Stacja wodociągowa w Strzelcach zrealizowana w 1994 roku o przepustowości   1000 m 3/d   zasilana z dwóch  studni głębinowej. Stacja pracuje w układzie jednostopniowego pompowania. Rozbiór wody wynosi 114663 m 3/rok. Stacja posiada rezerwy pozwalające na rozbudowę sieci wodociągowej. Zasięg wodociągu: wieś gminna Strzelce, Holendry, Aleksandrów, Wieszczyce, Karolew, Kozia Góra, Niedrzaków, Niedrzakówek, Bielawy, Zaranna , Glinice, Wola Raciborowska. .

● Muchnicach Nowych – wydajność 2 x 65 m3/h

Stacja wodociągowa w Muchnicach Nowych zaprojektowana na przepustowość 587 m 3/d, zrealizowana w latach 1989-90. Ujęcie stanowią dwie studnie głębinowe o wydajności 65 m 3/h każda.Rozbiór wody wynosi 39210 m³/rok

Zasięg wodociągu :  Muchnice Nowe,  Muchnice,  Rejmontów,  Przyzórz, Dąbkowice,  Marianów Dolny,  RSP Długołęka,  Długołęka, Janiszew, Muchnów, Sójki, Bociany.

● Klonowcu - wydajność studni 48 m3/h

Stacja wodociągowa w Klonowcu Starym zrealizowana  w 1996 r zaopatruje w wodę zachodnią część gminy Strzelce. Stacja pracuje w oparciu o ujęcie wody z jednej studni głębinowej o szacunkowych zasobach eksploatacyjnych 338 m³/d Zasięg wodociągu : Klonowiec Stary, Siemianów, Niedrzew Pierwszy i Drugi, Zgórze.

● Zestawienie ujęć głębinowych w gminie Strzelce :

1. Niedrzew tuczarnia	Qekspl.	=  54,0 m 3/h

2. Przyzórz   p. cz.	Qekspl. =  15,0 m 3/h

3. Długołęka  p. cz.	Qekspl.	=  54,0 m 3/h,

4. Glinice 	Qekspl.	=  60,0 m 3/h,

5. Muchnice wodociąg	Qekspl.	=  65,0 m 3/h

6. Strzelce wiertnia Wojszyce	Qekspl.	=  10,0 m 3/h

7. Strzelce wodociąg	Qekspl.	=  98,0 m 3/h,

8. Hodowla Roślin Strzelce	Qekspl.	=  70,0 m³ /h

9. Niedrzew OSM	Qekspl.	=  15,0 m 3/h

10. Klonowiec St. wodociąg	Qekspl.	=  48,0 m 3/h

11. Kozia Góra prywatny	Qekspl.	=    6,0 m 3/h

12. Kozia Góra prywatny	Qekspl.	=    3,5 m 3/h

14. Muchnice prywatny	Qekspl.	=  18,0 m 3/h

15. Muchnice prywatny	Qekspl.	=  18,0 m 3/h

16. Muchnice prywatny	Qekspl.	=  18,0 m 3/h

Razem :	Qekspl.	=  534,5m 3/h,

Dane z grudnia 2007 roku

2.3.2    System kanalizacji i oczyszczania ścieków

Rozwiniętej sieci wodociągowej powinna towarzyszyć sieć kanalizacji sanitarnej, łącznie z oczyszczalnią ścieków Gmina Strzelce została zakwalifikowana do obszaru zagrożonego z powodu braku kanalizacji i systemu oczyszczania ścieków. Zwiększa się przez to możliwość skażenia wód gruntowych, powierzchniowych i pogarsza jakość wody pitnej w studniach.

Na terenie gminy istnieją oczyszczalnie działające lokalnie. W 1990 r w Strzelcach zrealizowano  oczyszczalnie ścieków typu Bioblok o wydajności 300 m 3/d oraz sieć kanalizacyjną dla potrzeb budynków zakładowych ZDH i AR, budynków wsi, Urzędu Gminy i szkoły. Na terenie oczyszczalni wybudowano punkt zlewny dla ścieków dowożonych z terenów nieskanalizowanych. W Niedrzewiu przy OSM jest oczyszczalnia zakładowa typu mechanicznego dla potrzeb zakładu.

- długość sieci kanalizacyjnej w gminie  wynosi 4,4 km, w tym 3,2 km sieci gminnej

- ilość podłączonych gospodarstw domowych 160

- stopień skanalizowania  gminy  -3,5 %

Pozostałe ścieki socjalno-bytowe zrzucane są do okolicznych rowów i cieków lub wywożone na pola i nieużytki.

Generalnie oprócz miejscowości gminnej Strzelce w gminie brak jest zorganizowanego systemu kanalizacyjnego. Konieczne jest uporządkowanie gospodarki ściekowej.

### 2.3.3 Zaopatrzenie w gaz

Gmina posiada dogodne warunki dla realizacji programu gazyfikacji. Od 1996 r. przez środkową część gminy przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia średnicy 400 mm relacji Łódź – Kutno - Gostynin. We wsi Strzelce istnieje stacja redukcyjno-pomiarowa I stopnia o przepustowości w I etapie 1600 m 3/h, docelowo 3200 m 3/h, która umożliwia rozprowadzenie po terenie gminy gazociągów średniego ciśnienia umożliwiających zaopatrzenie mieszkańców w gaz wykorzystywany do celów bytowo-gospodarczych, a także grzewczych.

Obecnie  możliwość  podłączenia  do  gazociąg  maja wsie   Strzelce  oraz Kozia Góra .

### Sieć drogowa

W powiązaniach zewnętrznych obszar gminy ma korzystny układ poprzez dość dobrze rozwiniętą sieć dróg. Przez gminę przebiega jedna droga krajowa i 12 dróg powiatowych. Prawie wszystkie drogi mają nawierzchnię twardą, najczęściej bitumiczną. Wśród ważniejszych połączeń występujących na terenie gminy wyróżniamy:

  - drogę krajowa nr 60 relacji Łęczyca – Kutno – Gostynin – Płock (7,5 km);

  - drogę powiatową nr 2129E relacji Dąbkowice – Mnich (0,9 km);

  - drogę powiatową nr 2132E relacji Rejmontów – Kurów (3,1 km);

  - drogę powiatową nr 2133E relacji Strzelce Kujawskie  – Strzelce –  Oporów (12,6 km);

  - drogę powiatową nr 2134E relacji Strzelce – Muchnice – Nowa Wieś (7,2 km);

  - drogę powiatową nr 2135E relacji Przyzórz – Sójki (9,2 km);

  - drogę powiatową nr 2136E relacji Strzelce – Mnich (11,00 km);

  - drogę powiatową nr 2139E relacji Raciborów  – Muchnów  (3,9 km);

  - drogę powiatową nr 2140E relacji Rajmundów – Łanieta – Drogowo (4,3 km);

  - drogę powiatową nr 2165E relacji Głogowiec  – Niedrzew (4,8 km);

  - drogę powiatową nr 2178E relacji Klonowie Wielki – Wieszczyce (4,71 km);

  - drogę powiatową nr 2179E relacji Stary Klonowiec – do drogi nr 2142 (1,00 km);

  - drogę powiatową nr 2185E relacji  Niedrzaków – Długołęka (3,7 km);

Układ komunikacyjny uzupełnia sieć dróg gminnych

| Lp. | Nazwa drogi | Nr drogi | Długość | Kilom. drogi | Rodzaj nawierzchni | Przebieg drogi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Holendry - Kozia Góra – Niedrzaków do drogi 2185 | 102401 E | 2,6 km | 0,00- 2,600 | Bitumiczn(I warstwa ) | Holendry-Kozia Góra - Niedrzaków |
| 2. | Zaranna Las – Zaranna – Aleksandrów – Kozia Góra do drogi 2133 i nad rowem melioracyjnym do działek Hodowli Roślin Strzelce | 102402E | 5,6 km | 0,000- 0,750 0,750- 3,800 3,800-4,800 4,800- 5,900 | Gruntowa Bitumiczna Bitumiczna Bruk - żużel | Zaranna-Bielawy -Aleksandrów -Kozia Góra |
| 3. | Aleksandrów od drogi nr 2 przez Karolew do drogi nr 2133 | 102403E | 1,1 km | 0,000- 1,100 | Bitumiczna | Karolew |
| 4. | Kozia Góra Stara od droginr 1 do Koziej Góry Nowej do drogi nr 2133 | 10240 E | 1,2 km | 0,000- 1,200 | Utwardzon żwirem | Kozia Góra |
| 5. | /Suchodębie/ granica między Siemianów -Parcele Niedrzew do drogi nr 2140 | 102269E | 5,0 km | 0,000-2,100 2,100-3,000 3,000-5,000 | Żużlowa Żwirowa Gruntowa | Siemianów-Niedzrew Drugi |
| 6. | od drogi nr 2140 Niedrzew II przy torach do drogi gminnej 102406E | 102405E | 2,1 km | 0,000-2,100 | Gruntowa | Niedrzew Drugi |
| 7. | Wola Raciborowska od drogi 2136 - do mleczarni w Niedrzewiu do drogi 2140 | 102406E | 7,5 km | 0,000-1,250 1,250-7,500 | Utwardzona gruzem, żużlem Gruntowa | Wola Raciborowska -Zgórze - Niedrzew Drugi - |
| 8. | od drogi nr 2136 Wieszczyce do torów kolejowych | 102407E | 1,8 km | 0,000- 1,546 1,546-1,800 | Bitumiczna Żwirowa | Wieszczyce |
| 9. | Wieszczyce od drogi gminnej 102407 do drogi powiatowej 2136 | 102408 | 0,6 km | 0,00-0,600 | Żwirowa | Wieszczyce |
| 10. | od drogi nr 2133 Długołęka- Żabieńca | 102409E | 1,7 km | 0,000-1,200 1,200- 1,700 | bitumiczna Gruntowa | Długołeka |
| 11. | od drogi 2133 Dąbkowice do drogi 2135 Muchnice | 102410E | 2,5 km | 0,000-2,500 | Bitumiczna | Dankowice –Muchnice |
| 12. | Klonowiec Stary od drogi 2179 do drogi 2165 | 102420 E | 1,7 km | 0,000-1,700 | bitumiczna | Klonowiec |
| 13. | Klonowiec Nowy do granic gminy na Głogowiec (las) | 102201 E | 1,8 km | 0,000-1,800 | Gruntowa | Klonowiec |
| 14. | Wola Raciborowska od drogi 2136 do Klonowca St SUW i drogi 2165 | 102416 E | 2,7 km | 0,000-1,050 1,050-1,950 1,950-2,700 | Żwirowa Gruntowa Żwirowa | Wola Raciborowska Klonowiec |
| 15. | Wola Raciborowska (wieś) do drogi 2136 dalej do Sójek do drogi krajowej nr 60 | 102417 E | 3,2 km | 0,000-1,300 1,300-3,700 3,700-4,500 | Żwirowa – Destrukt asfaltowy Kamień polny -gruntowa Bitumiczna | Wola Raciborowska Sójki |
| 16. | od drogi 2135 Rejmontów przez Wygwizdów do Muchnic Nowych do drogi 2135 | 102418 E | 4,0 km | 0,000-1,500 1,500-2,350 2,350-4,000 | Bitumiczna Gruntowa Żwirowa | Rejmontów , Muchnice |
| 17. | od drogi 2135 Muchnice Nowe do Muchnowa drogi 2136 | 102411 E | 2,7 km | 0,000-1,550 1,550-2,700 | Żwirowa Gruntowa | Muchnice, Rejmontów ,Muców |
| 18. | od drogi nr 2135 Muchnice Nowe do drogi gminnej 102418 | 102419 E | 0,4 km | 0,000-0,400 | Żwirowa | Muchnice |
| 19. | od drogi 2185 Niedrzaków do Niedrzakówka i Sierakowa granica gminy | 102421 E | 2,7 km | 0,000-2,700 | Żwirowa | Niedrzaków Niedrzakówek |
| 20. | od drogi nr 2135 Dąbkowice do granicy gminy na Skarżynek | 102357 E | 1,2 km | 0,000-1,200 | Bitumiczna | Przyzórz |
| 21. | od drogi nr 2135 Dąbkowice do drogi 2133 Przyzórz Górny | 102422 E | 1,6 km | 0,000-1,600 | Żwirowa | Przyzórz |
| 22. | od drogi 2139 Sójki do granic gminy w kierunku Sójki Towarzystwo | 102423 E | 1,3 km | 0,000-0,900 0,900-1,300 | Żwirowa Gruntowa | Sójki |
| 23. | od drogi krajowej nr 60 Sójki do granicy gminy w kierunku na Sójki Nowe | 102207 E | 1,9 km | 0,000-1,900 | Żwirowa | Sójki |
| 24. | od drogi nr 2139 Muchnów przez Szafranów do Dębin | 102424 E | 2,3 km | 0,000-2,300 | Żwirowa | Sójki , Debina |
| 25. | od drogi nr 2136 Muchnów do Dębiny | 102425 E | 1,0 km | 0,000-1,000 | Żwirowa | Muchnów , Debina |
| 26. | od drogi nr 2136 Muchnów przez Janiszew do granic gminy | 102208 E | 1,1 km | 0,000-1,100 | Żwirowa | Janiszew |
| 27. | Muchnów do Marianowa Górnego do granic gminy | 102359 E | 1,1 km | 0,000-1,100 | Gruntowa | Marianów Górny |
| 28. | od drogi nr 2136 Muchnów do Marianowa Dolnego do drogi nr 2132 | 102413 E | 1,3 km | 0,000-0,450 0,450-1,300 | Żwirowa Żużlowa | Muchnów , Marianów Dolny |
| 29. | od drogi nr 2133 Kozia Góra do drogi nr 2134 przez Glinice | 102427 E | 2,1 km | 0,000-1,200 1,200-2,100 | Bitumiczna Tłuczniowa | Glinice |
| 30. | od drogi nr 2165 Niedrzew -Niedrzew Majdany | 102414 E | 1,2 km | 0,000-1,200 | Żwirowa | Niedrzew Pierwszy |
| 31. | od drogi nr 2185 Niedrzaków – Długołęka do m. Borek | 102426 E | 0,7 km | 0,000-0,700 | Żwirowa | Do remontu |
| 32. | od drogi nr 2136 Muchnów w kierunku Marianowa Dolnego | 102412 E | 0,8 km | 0,000-0,800 | Gruntowa | Do remontu |
| 33. | od drogi nr 2140 NiedrzewI do drogi nr 2140 Niedrzew Pierwszy | 102415 E | 1,2 km | 0,000-1,200 | Gruntowa | Do remontu |

Oprócz wspomnianych połączeń ważną rolę w powiązaniach zewnętrznych spełnia linia kolejowa relacji Płock – Kutno – Łódź z przystankiem w Strzelcach Kujawskich.

W przyszłości uzupełnieniem wspomnianych połączeń może być autostrada A1 z węzłem drogowym Sójki. Zgodnie z planem autostrada przebiegać będzie przez zachodnią i centralną część gminy.

2.3.5  Pozostała  infrastruktura

Gospodarka odpadami stałymi :

Gmina Strzelce nie posiada własnego składowiska odpadów. Odpady wywożone są na wysypisko w Krzyżanówku w gminie Krzyżanów lub na Oczyszczalnie Ścieków w Kutnie.

Na terenie gminy usługi  w zakresie  wywozu nieczystości stałych  i płynnych świadczą dwie firmy :  EKO  SERWIS  w Kutnie  i ZUK –Lewandowski w Kutnie .

Wg stanu na 2008 rok  w/w  firmy   podpisały  632 umowy na odbiór odpadów i nieczystości .

Zbiórka odpadów  zostało objętych  54-55% mieszkańców  gminy.  Dokładne dane  w tabeli  .

ILOŚĆ PODPISANYCH UMÓW  NA WYWÓZ  ODPADÓW

STAN  NA  DZIEŃ 14.10.2008rok

| Lp. | Miejscowość | Ilość zawartych umów przez | Ilości nieruchomości bez podpisanych umów |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | EKO SERWIS | ZUK-Lewandowski |  |
| 1. | Aleksandrów | 16 | 2 | 11 |
| 2. | Bielawy | 1 |  | 6 |
| 3. | Bociany | 8 |  | 10 |
| 4. | Dąbkowice | 21 |  | 8 |
| 5. | Dębina | 8 |  | 8 |
| 6. | Długołęka | 54 | 1 | 31 |
| 7. | Glinice | 7 |  | 3 |
| 8. | Holendry | 2 | 1 | 5 |
| 9. | Janiszew | 3 |  | 12 |
| 10. | Karolew | 8 | 2 | 12 |
| 11. | Klonowiec St. | 27 | 14 | 36 |
| 12. | Kozia Góra | 22 |  | 10 |
| 13. | Marianka | 6 |  | 4 |
| 14. | Marianów | 3 |  | 14 |
| 15. | Muchnice N | 37 | 6 | 17 |
| 16. | Muchnów | 19 | 2 | 35 |
| 17. | Niedrzaków | 10 | 1 | 11 |
| 18. | Niedrzakówek | 3 |  | 4 |
| 20. | Niedrzew Pier. | 15 | 8 | 16 |
| 21. | Niedrzew Drugi | 14 | 8 | 49 |
| 22. | Przyzórz | 16 | 1 | 22 |
| 23. | Rejmontów | 12 |  | 9 |
| 24. | Siemianów | 14 | 11 | 26 |
| 25. | Sójki | 51 | 4 | 25 |
| 26. | Sójki Parcel | 8 |  | 8 |
| 27. | Strzelce | 107 |  | 48 |
| 28. | Strzelce Kol. | 1 |  | 3 |
| 29. | Wieszczyce | 10 | 6 | 18 |
| 30. | Wola Raciborowska | 24 | 17 | 15 |
| 31. | Zaranna | 3 | 2 | 14 |
| 32. | Zgórze |  | 7 | 12 |
| Razem | 530 | 96 | 502 |

Pojemniki przy budynkach wielorodzinnych w Strzelcach :

- Blok –Osiedlowa 6, Strzelce,

- wspólnota mieszkaniowa Zgoda, Strzelce

- wspólnota mieszkaniowa nr 4, Strzelce

- wspólnota mieszkaniowa nr 2, Strzelce.

- Sukcesywnie wprowadzana jest  również segregacja odpadów .

Zaopatrzenie w ciepło.

Najbardziej rozpowszechnionym  i  źródłem  zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy są kotłownie węglowe .  Najłatwiej  dostępnym  ekologicznym  źródłem energii cieplnej na terenie gminy  jest stosowanie ogrzewania olejowego lub  gazowego.

W przypadku indywidualnych źródeł ciepła, przewidziana jest sukcesywna wymiana paliwa węglowego na ekologiczne (olej, gaz).

Większe kotłownie w gminie :

- kotłownia gazowa   w budynku  Urzędu  Gminy  w Strzelcach

- kotłownia gazowa  w budynku  Banku Spółdzielczego  w Strzelcach

- kotłownia gazowa   w budynku Przedszkola i GOK-u  w Strzelcach

- dwie kotłownie węglowe w  Hodowla Roślin Strzelce w gospodarstwie i na osiedlu

- kotłownia węglowa Gminnej Spółdzielni w Strzelcach

- kotłownia gazowa w Hodowli Roślin Strzelce sp. z o.o.

- kotłownia gazowa w Szkole Podstawowej w Strzelcach

- kotłownia olejowa w  budynku komunalnym  w Muchnicach

Zgodnie z rozbudową  sieci gazowej przewiduje się sukcesywne przechodzenie na paliwo gazowe.

Telekomunikacja :

Obszar gminy zabezpiecza w łącza telefoniczne firma ,,Multi-media    spółka z o.o. oraz Telekomunikacja .

Średni wskaźnik telefonizacji do roku 2006 dla gminy wynosi około 16 telefonów na stu mieszkańców.

Rozwój telefonii komórkowej  w ostatnich latach  znacznie poprawił sytuację  dot. dostępności do telefonu.

Nadal problem stanowi bardzo słabo rozwinięta infrastruktura telefonii stacjonarnej –kablowej . Powodem tego jest słaby i ciągle zbyt trudny  dostęp do Internetu .

Elektroenergetyka :

Przez teren gminy Strzelce z południa na północ przebiega magistralna linia napowietrzna 110 kV Sklęczki – Gostynin.

Podstawowym źródłem energii elektrycznej dla terenu gminy Strzelce są trzy magistralne linie napowietrzne wyprowadzone z rozdzielni GPZ 110/15 kV Kutno-Sklęczki. Odbiorcy energii elektrycznej zasilani są :

- linią 15 kV Kutno-Strzelce zasilającą około 60 % odbiorców. Przewody w trzonie linii AFI 70 mm 2, na odgałęzieniach do poszczególnych stacji transformatorowych AFI 50 mm 2 i AFL 35 mm 2. Linię rezerwowo można zasilać z linii  15 kV Kutno-Siemianów lub linii 15 kV Gostynin-Holendry.

- linią 15 kV Kutno-Siemianów zasilającą około 20 % odbiorców (okolice Siemianowa, Woli Raciborowskiej i Niedrzewia). Przewody w trzonie linii AFI 70 mm 2, na odgałęzieniach do poszczególnych stacji transformatoro-wych AFI 50 mm 2 i AFL 35 mm 2. Linię rezerwowo można zasilać z linii 15 kV Kutno-Strzelce lub linii 15 kV Kutno-Kąty.

- Linią 15 kV Kutno-Pobórz zasilającą około 20 % odbiorców (okolice Muchnic i Rejmontowa). Przewody w trzonie linii AFI 35 mm 2, na odgałęzieniach do poszczególnych stacji transformatorowych AFI 35 mm 2 i AFL 25 mm 2. Linia ma możliwość rezerwowego zasilania z linii 15 kV Żychlin-Oporów.

Gmina obsługiwana jest przez 65 stacji  transformatorowo - rozdzielczych       15/0,4 kV o łącznej mocy około 3800 kVA i około 100 km sieci średniego napięcia SN 15 kV. Przeważają odbiorcy komunalno - bytowi i gospodarstwa rolnicze. Do znaczących odbiorców zalicza się Hodowla Roślin Strzelce i zakład masarski zasilane z własnych stacji. Pozostali odbiorcy w tym szkoła, piekarnia, ujęcie wody, sklepy itp. zasilani są ze wspólnych sieci rozdzielczych.

W gminie nie występują niedobory mocy, bez specjalnych nakładów finansowych moc obecnie przesyłaną liniami 15 kV można zwiększyć o około 60%. Rezerwa mocy jaką można przesłać po istniejących liniach nn jest niewielka maksymalnie do 15% obecnego obciążenia. W przypadku nowych dużych odbiorców należy liczyć się ze znacznymi wydatkami na rozbudowę lub modernizację sieci.

Stan techniczny sieci i standard jakościowy dostarczanej energii w miarę dobry, awaryjność zmniejszyła się po modernizacji linii magistralnych przeprowadzonej w latach 1984-89.

Sieć oświetleniowa pokrywa około 15 % zapotrzebowania  gminy Strzelce

## Przedsiębiorczość

URZĘDY, INSTYTUCJE I JEDNOSTKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Urząd Gminy 				 			- Strzelce, ul. Leśna 1;

Biblioteka Publiczna 						- Strzelce, ul. Leśna 1;

Urząd Pocztowy (filia)					- Strzelce, ul. Leśna 1;

Ośrodek zdrowia 						- Strzelce, ul. Leśna 1;

Bank Spółdzielczy w Strzelcach				- Strzelce, ul. Leśna 3;

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Strzelcach		- Strzelce, ul. Szkolna3;

Szkoła Podstawowa w Klonowcu Starym			- Klonowiec Stary;

Przedszkole w Strzelcach					- Strzelce, ul. Główna10;

Gminny Ośrodek Kultury					- Strzelce, ul. Główna10.

## RYNEK PRACY

Podstawowy zajęciem mieszkańców gminy jest rolnictwo. Działa tu około 773 gospodarstw rolnych. Największą firmą produkcyjną regionu jest „Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o.” z siedzibą w Strzelcach zatrudniająca około 100 pracowników. Przedsiębiorstwo to jest zapleczem dla istniejącego rolnictwa.

Na terenie tym  funkcjonuje obecnie również kilka średnich firm produkcyjnych w tym:

-	Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”		- Strzelce, ul. Leśna 2;

- 	Spółdzielnia Kółek Rolniczych				- Strzelce, ul. Leśna 4;

-	Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów			- Strzelce, ul. Leśna 2a;

-	Zakład Cukierniczo-Piekarniczy Dariusz Miller	- Gostynin Oddział Strzelce;

-	Zakład Przetwórstwa Mięsnego Koniarek		- Kozia Góra;

-	OSM w Krośniewicach Oddział	Niedrzew		- Niedrzew Drugi;

-	Skład Materiałów Budowlanych „Składbud”		- Sójki.

Uzupełnieniem rynku pracy  jest 141 podmiotów gospodarczych  prowadzących działalność          w następujących branżach:

-	handel			- 90 podmiotów;

-	usługi transportowe	- 26 podmiotów;

-		usługi dla rolnictwa 	-   5 podmiotów;

  - usługi produkcyjne	- 17 podmiotów;

  - usługi budowlane 	- 12 podmiotów;

  - inne usługi		- 59 podmiotów.

Wspomniane wyżej podmioty gospodarcze oraz gospodarstwa rolne są  często rodzinnymi bądź jednoosobowych firmami usługowymi lub produkcyjnymi działającymi poprzez samozatrudnienie.

# INFORMACJA O  STANIE  MIENIA  KOMUNALNEGO  NA DZIEŃ

30 września 2008 r.

- Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

1. Gmina Strzelce  posiada prawo własności do gruntów o ogólnej powierzchni 112,3186 ha

w tym:

-    w użytkowanie wieczyste oddanych jest 8,2721 ha na rzecz 23 podmiotów,

- wydzierżawiono 6 działek rolnych na ogólną powierzchnię 5,97 ha na rzecz 6 osób.

- grunty pod drogami gminnymi i wewnętrznymi  stanowią  53,7095 ha ,

- grunty pod hydroforniami w Klonowcu Starym, Muchnicach i Strzelcach  stanowią 0,72 ha . Powierzchnia użytkowa hydroforni 539 m 2

- pozostałe grunty stanowią  43,647 ha.

2.    Prawo do lokali.

Gmina Strzelce posiada prawo do 29 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni

użytkowej 1.327,75 m2 oraz 24 lokali użytkowych o ogólnej powierzchni użytkowej

2.519,42 m2       w tym 10 garaży o ogólnej powierzchni użytkowej 158,25 m2.

3.   Oświata

Dwie  szkoły  podstawowe w Strzelcach i Klonowcu Starym,  1 gimnazjum

w Strzelcach ,  o ogólnej  powierzchni  użytkowej 3.369,00 m2.

Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Muchnicach Nowych o ogólnej

powierzchni użytkowej – 403 m2.

- Sieć wodociągowa – 107,84 km, w tym 970 budynków przyłączonych do sieci

wodociągowej.

- Zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej  – 3,3 km, 28 budynków przyłączonych do sieci tj.        169 gospodarstw domowych.

- W okresie od dnia 1 października 2007r. do dnia 30 września  2008r. nie dokonywano

sprzedaży bądź zakupu nieruchomości.

- Wartość środków trwałych brutto:

1. grunty  - 545 565,38  zł

2. budynki i budowle – 14 440 277,78 zł

3. maszyny i urządzenia techniczne – 1 971 471,21 zł

4. środki transportowe – 344 538,95 zł.

5. pozostałe – 124 860,27 zł

6. programy komputerowe -  97 402,31 zł.

# Zobowiązania

Na dzień 30 września 2008 roku gmina posiada następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie O/Łodź w kwocie 445 000,00zł zaciągnięty na przebudowę drogi osiedlowej w Strzelcach ul. Słoneczna i przebudowę dróg dojazdowych do pól;

- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 18 500,00zł zaciągniętą   na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”;

- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 60 000,00 zaciągniętą   na „Budowę 10 przydomowych oczyszczalni ścieków”;

Ogółem zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30 września 2008 roku wynoszą 523 500,00zł.

## Identyfikacja najważniejszych problemów Gminy Strzelce

### Analiza SWOT

Przedstawiona analiza SWOT jest wynikiem działań konsultacyjnych władz gminnych ze przedstawicielami społeczności lokalnej. Poniższa wersja analizy powstała na bazie ustaleń i dostosowania do obecnych warunków

W celu określenia silnych stron (atutów) oraz słabości Gminy Strzelce  dokonano szczegółowej oceny istniejącego potencjału Gminy, w przekroju następujących elementów:

1   Walory geograficzne, przyrodnicze i krajobrazowe Gminy,

2.   Środowiska naturalne w Gminie - woda, powietrze, ziemia,

3.   Mieszkańcy   Gminy,   zasoby   siły   roboczej,    inicjatywy,   przedsiębiorczość   lokalna, bezrobocie, itp.,

4.   Baza materialna i zagospodarowanie przestrzeni, wolne tereny komunalne,

5.   Rolnictwo,  przemysł,   handel,   usługi  w   Gminie  -  istniejący potencjał  i  kondycja podmiotów,

6.   Infrastruktura techniczna — drogi, telekomunikacja, energia elektryczna, woda, ścieki, gaz, ciepło, odpady, przedsiębiorstwa komunalne,

7.   Infrastruktura  społeczna - przedszkola,   szkoły,   służba  zdrowia,   opieka społeczna, bezpieczeństwo obywateli,

8.   Budżet Gminy ~ wpływy i wydatki, zasilenia zewnętrzne,

9.   Organy samorządu terytorialnego -  samoocena

Prognoza kierunków zmian w otoczeniu Gminy przedstawiono w przekroju następujących elementów:

1.   Położenie geograficzne Gminy i jej okolic,

2.   Środowisko naturalne -- woda, powietrze, ziemia,

3. Procesy demograficzne w gminie i sąsiedztwie — ludność, struktura wiekowa i produkcyjna,

4. Ogólna sytuacja społeczno — gospodarcza w otoczeniu Gminy — koniunktura gospodarcza, rozwój przemysłu, rolnictwa, transportu itp., bezrobocie,

5.   Konkurencja innych gmin, ośrodków i regionów itp., atrakcyjność inwestycyjna terenu,

6.   Potencjalni inwestorzy krajowi i zagraniczni -preferencje, zachowania,

7.   Rynek kapitałowy, finanse, środki pomocowe, budżet centralny,

8.   Kontakty regionalne, współpraca krajowa i międzynarodowa,

9.   Rozwój samorządu terytorialnego, przedsiębiorczość komunalna  -  legislacja.

#### Atuty i słabości

| Lp. | Czynnik | Charakterystyka stanu |
| --- | --- | --- |
|  |  | Atut | Słabość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Walory geograficzne, przyrodnicze i krajobrazowe Gminy | -Centralne położenie gminy przy ważnych szlakach komunikacyjnych | -Brak naturalnego zbiornika wodnego -Brak rezerwatów, parków krajobrazowych -Postępująca degradacja obiektów podworskich -Brak obszarów atrakcyjnych krajobrazowo -Bardzo mała lesistość |
| 2. | Środowisko naturalne w Gminie - woda, powietrze, ziemia | -Małe zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego - Brak „trucicieli" - Ziemia rolnicza wysokiej klasy | - Brak zbiorników wodnych -Mały potencjał surowcowy |
| 3, | Mieszkańcy Gminy, zasoby siły roboczej, inicjatywy, przedsiębiorczość lokalna, bezrobocie, itp. | -Bliskie położenie dużych ośrodków miejskich -Niskie bezrobocie wśród mężczyzn -Kreatywność, pracowitość mieszkańców | -Brak miejsc pracy dla kobiet (wysokie bezrobocie kobiet i brak polityki walki z bezrobociem kobiet) -Brak zasobów finansowych na rozwój przedsiębiorczości -Znaczny poziom ubóstwa |
| 4. | Baza materialna i zagospodarowanie przestrzeni, wolne tereny komunalne | - Planowana budowa autostrady A-1 | -Brak gruntów komunalnych -Rozdrobnienie własności -Brak szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego ważnych punktów w Gminie |
| 5. | Rolnictwo, przemysł, handel usługi w gminie - istniejący potencjał i kondycja podmiotów | -Wystarczająco rozwinięty handel i usługi | -Brak przetwórstwa rolno –spożywczego -Brak polityki rozwoju przemysłu w gminie -Rozdrobnienie gospodarstw rolnych -Brak gruntów należących do AWRSP -Mało rentowne rolnictwo |
| 6. | Infrastruktura techniczna - drogi, telekomunikacja, energia elektryczna, woda, ścieki, gaz, ciepło, odpady, przedsiębiorstwa komunalne | -Dobrze rozwinięta sieć energetyczna -Dobrze rozwinięta sieć wodociągowa -Wystarczająca telefonizacja | -konieczność rozbudowy sieci dróg –sieć kanalizacyjna słabo rozwinięta -konieczność gazyfikacji |
| 7. | Infrastruktura społeczna -przedszkola, szkoły, służba zdrowia, opieka społeczna. Bezpieczeństwo obywateli | -dobra baza oświatowa -dobra baza podstawowej służby zdrowia -dobra podstawowa baza sportowa | -brak stadionu sportowego -brak lekarzy specjalistów w ośrodkach zdrowia -brak szpitala o wysokim poziomie lecznictwa |
| 8. | Budżet Gminy – wpływy i wydatki, zasilenia zewnętrzne | -umiejętne wykorzystanie zewnętrznych źródeł dofinansowania -niezły poziom dochodów własnych Gminy | -mało środków inwestycyjnych -niski budżet Gminy |
| 9. | Organy samorządu terytorialnego – samoocena | -prężna działalność organów samorządowych | -zachowawcza działalność władz w niektórych obszarach |

#### Szanse i zagrożenia

| Lp. | Czynnik | Charakterystyka stanu |
| --- | --- | --- |
|  |  | Szanse | Zagrożenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Położenie geograficzne Gminy i jej okolic | - dobra komunikacja (droga E60, linia kolejowa), - palowana budowa autostrady A-1 -Lepsza promocja regionu | - Planowana budowa autostrady A-1 - Tereny turystyczne gminy Gostynin |
| 2. | Środowisko naturalne - woda, powietrze, ziemia | -małe zanieczyszczenie środowiska naturalnego | -Brak ciekawych terenów turystycznych |
| 3. | Procesy demograficzne w gminie i sąsiedztwie -ludność, struktura wiekowa i produkcyjna | -niższy przyrost naturalny w sąsiednich Gminach oraz budowa nowych zakładów spowoduje wzrost miejsc pracy dla mieszkańców Gminy Strzelce -Strzelce zapleczem osiedleńczym i gospodarczym dla Kutna i Gostynina , Łodzi , Płocka migracja dodatnia do gminy Strzelce | -słabnąca koniunktura w kraju |
| 4. | Ogólna sytuacja społeczno-gospodarcza w otoczeniu Gminy -koniunktura gospodarcza, rozwój przemysłu, rolnictwa, transportu itp., bezrobocie | -powstająca miejsca pracy w okolicach Kutna - budowa autostrady A-1 | -wzrost bezrobocia w sąsiednich Gminach i powiatach -rządowe preferencje terenów zurbanizowanych o większym bezrobociu i niskim poziomie Infrastruktury -brak możliwości kontynuowania inwestycji z zakresu kanalizacji -wejście do Unii Europejskiej |
| 5. | Konkurencja innych gmin, ośrodków i regionów itp , atrakcyjność inwestycyjna terenu | - dobre położenie | - silne Gminy sąsiednie -brak terenów inwestycyjnych |
| 6. | Potencjalni inwestorzy krajowi i zagraniczni preferencje, zachowania | -Tendencja do lokowania inwestycji przy głównych drogach | -brak inwestorów -brak promocji - regionu, Gminy - brak terenów inwestycyjnych |
| 7. | Rynek kapitałowy, finanse, środki pomocowe, budżet centralny | -Łączenie gmin w celu pozyskania środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej ( Związki Gmin) | -niestabilna polityka finansowa państwa -niewystarczające subwencje i dotacje -szczególnie oświatowa |
| 8. | Kontakty regionalne, współpraca krajowa i międzynarodowa | - Związek Gmin Regionu Kutnowskiego -Porozumienie Centrum | -Niedostateczna współpraca między gminami |
| 9. | Rozwój samorządu Terytorialnego, przedsiębiorczość komunalna - legislacja | -Powołanie innych szczebli samorządu i ich sprawna działalność | -Legislacja - konieczność wykonywania zadań bez wsparcia finansowego -hamowanie działalności organów samorządowych gminy wynikające z niedofinansowania |

### Wykaz najważniejszych problemów

Poniższa tabela przedstawia główne problemy Gminy wraz z rangą ważności uszeregowana w skali malejącej od 10 do 1

| Lp. | problem | skala |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dalsza konieczność rozbudowy obiektów oświatowych w Strzelcach | 9 |
| 2. | zbyt mały budżet gminny | 8 |
| 3. | zły stan dróg | 8 |
| 4. | mało i rozdrobnione tereny przeznaczone pod inwestycje związane z rozwojem przemysłu | 7 |
| 5. | konieczność rozbudowy sieci kanalizacyjnej i gazyfikacji | 5 |
| 6. | brak szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego ważnych ośrodków w Gminie | 5 |
| 7. | brak poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, zbyt mała obsada komisariatów policji i brak łączności całodobowej | 4 |
| 8. | brak naturalnego zbiornika wodnego | 3 |
| 9. | brak terenów komunalnych | 2 |
| 10. | bezrobocie kobiet | 1 |
| 11. | brak przetwórstwa rolno - spożywczego | 1 |
| 12. | słabe uzbrojenie terenu ( szczególnie kanalizacja i drogi ) | 1 |
| 13. | problem składowania, segregacji i utylizacji odpadów | 1 |
| 14. | Dostęp do lekarzy specjalistów | 1 |
| 15. | niewystarczająca promocja Gminy | 1 |
| 16. | niewykorzystana baza sportowa, brak infrastruktury turystycznej | 1 |

# Zadania zmierzające do poprawy sytuacji na terenie gminy

Rezultatem identyfikacji problemów na obszarze gminy Strzelce , jest plan działań, zgodny z wcześniejszymi dokumentami.  Plan ten obejmuje następujące zadania:

- w zakresie zmian w strukturze gospodarczej obszaru), w tym zasady kształtowania rolnej i leśnej przestrzeni produkcyjnej

  - Poprawa otoczenia biznesowego dla lokalnych przedsiębiorstw

    - Opracowanie planów  zagospodarowania przestrzennego w celu przygotowania terenów pod inwestycje

    - ułatwienia w działalności gospodarczej dla firm lokalnych (w tym m.in. łatwiejszego uzyskiwania zezwoleń, przyspieszenia procedur administracyjnych)

  - Rozwój warunków do tworzenia miejsc pracy w sektorze pozarolniczym

    - podnoszenie kwalifikacji  osób mieszkających na terenach wiejskich poprzez kursy i szkolenia

    - wspieranie osób chętnych do prowadzenia działalności gospodarczej na zasadzie samozatrudnienia

  - Przyciąganie inwestorów na tereny przylegające do drogi krajowej nr 60 oraz planowanej autostrady A-1

  - Rozwój sektora usług w gminie

    - poprzez  dalsze rozwijanie centrum  Administracyjno-Usługowego w Strzelcach

- w zakresie zmian w sposobie użytkowania terenu

- Wyznaczanie nowych terenów pod działalność produkcyjną i usługową

- sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w odpowiedzi na zaistniałe potrzeby ze strony potencjalnych inwestorów

- wprowadzenie ładu urbanistycznego w zabudowie mieszkalnej i przemysłowej (w tym zakaz rozpraszania zabudowy, wyprowadzenie zabudowy uciążliwej poza tereny o dominującej funkcji mieszkalnej)

- ograniczenie zabudowy na gruntach najwyższych klas bonitacyjnych

- w zakresie rozwoju systemu komunikacji i infrastruktury

  - Rozwój komunikacji transportowej i pieszej

  - Rozbudowa i modernizacja dróg gminnych

  - Przebudowa i modernizacja istniejących dróg  na terenie wsi

  - Współpraca z Zarządem Dróg Powiatowych w Kutnie  oraz Oddziałem Terenowym GDDKiA w Łodzi

  - Rozwój infrastruktury technicznej

  - Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków

  - Budowy systemu kanalizacji dla  terenów o dużym współczynniku zagęszczenia ludności

  - Budowa lub modernizacja  oczyszczalni ścieków dla m-ci Strzelce

  - Budowa ostatnich fragmentów sieci wodociągowej (wsie Klonowiec Stary – Pieńki , Niedrzew Drugi nad torami )

  - Gazyfikacja gminy

  - Modernizacja sprzętu i wyposażenia dla jednostek ochotniczej straży pożarnej

  - Modernizacja sieci teleinformatycznych (w celu zapewnienia lepszego  dostępu do internetu)

  - Rozwój infrastruktury oświatowej i społecznej

  - Dalsze podnoszenie jakości warunków do nauki dla dzieci i młodzieży poprzez rozbudowę placówek oświatowych (szkół podstawowych i gimnazjum)

  - Poprawa warunków do uprawiania sportu poprzez budowę  stadionu sportowego

  - Budowa obiektu kulturalno-oświatowego  w celu umożliwienia organizacji dużych imprez kulturalnych i sportowych

- w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego

  - Ochrona środowiska naturalnego, w tym zasobów wody pitnej, poprzez budowę Przydomowych Oczyszczalni  Ścieków , sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków

- w zakresie poprawy stanu środowiska kulturowego

  - Przeprowadzenie szeregu wyżej wspomnianych inwestycji oświatowych

  - Rozbudowę  Gminnego Ośrodka  Kultury

- w zakresie poprawy warunków i jakości życia mieszkańców

  - Przeprowadzenie wcześniej wspomnianych działań w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej (w tym: budowa  i rozbudowa kanalizacji, sieci wodociągowej, budowy dróg , gazyfikacja),

# .  Projekty i  zadania zrealizowane  w latach   2007- 2008

| LP | Nazwa projektu lub zadania | Łączne koszty w pełnych zł | Źródła finansowania | Efekty rzeczowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dochody własne | Kredytu , pożyczki | Inne źródła |  |
| 2 0 0 7 rok |
| 1. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 38 561 | 17 211 |  | 21 350 | 2 szt. POŚ |
| 2. | Zakup Koparko-Ładowarki | 97 600 | 97 600 |  |  | Koparko-ładowarka CASE |
| 3. | Przebudowa drogi dojazdowej do pól | 230 684 | 195 684 |  | 35 000 | Droga w Niedrzewiu Drugim |
| 4. | Budowa i zakup przystanków autobusowych | - zakup - 27 023 -budowa – 1 901 | 28 924 |  |  | 10 wiat przystankowych |
| 5. | Wykonanie spinki Wodociągowej Strzelce – Bociany | 157 447 | 157 447 |  |  | 1980 mb sieci wodociągowej |
| 6. | Przygotowanie dokumentacji przebudowy sieci wodociągowej Długołęka | 13 054 | 13 054 |  |  | Dokumentacja |
| 7. | Wykonanie chodnika do Szkoły Podstawowej w Strzelcach | 19 412 | 19 412 |  |  | 100 mb chodnika |
| 8. | Zakup dokumentacji dla pomieszczeń gospodarczych przy Urzędzie Gminy | 2 449 | 2 449 |  |  | dokumentacja |
| 9 | Komputeryzacja Urzędu | 10 604 | 7 134 |  | 3 470 | komputery |
| 10. | Dokumentacja do POŚ w m-ci Siemianów i Klonowiec | 8 148 | 8 148 |  |  | dokumentacja |
| 11. | Zakup działki pod bud. oczyszczalni w Klonowcu | 17 461 | 17 461 |  |  | działka |
| 2 0 0 8 rok |
| 1. | Budowa sieci wodociągowej w Długołęce | 148 211 | 148 211 |  |  | 1541 mb sieci wodociągowej PCVØ100. 16 szt przyłączy -561mb PE Ø40 |
| 2. | Przebudowa nawierzchni drogi Wieszczyce | 648 222 | 607 317 |  | 40 904 | 1546 mb drogi , nawierzchnia asfaltowa, pobocza 2x1,0m utwardzone tłuczniem |
| 3. | Dokumentacja oświetlenia ulicznego w Strzelcach | 2 928 | 2 928 |  |  | dokumentacja |
| 4. | Budowa Kompleksu sportowo-rekreacyjnego Orlik 2012 w Strzelcach | 1 208 383 | 9 049 | 533 000 | 666 334 | Boisko do piłki nożnej – trawa syntetyczna. Boisko wielofunkcyjne – poliuretan |
| 5. | Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków | 43 645 439 362 | 23 345 164 362 | 275 000 | 20 300 | 2 szt. POŚ 20 POŚ typ hydroponiczny (w trakcie realizacji ) |
| 6. | Budowa sieci kanalizacyjnej w Strzelcach Etap III -kanały boczne | 247 743 17 983 | 247 743 17 983 |  |  | 540,3 mb sieci Ø200 11 szt przył. Ø 160 -230,3 mb 4 szt. kan. boczne |
| 7. | Przebudowa drogi w Przyzorzu – dokumentacja | 10 000 | 10 000 |  |  | Dokumentacja |
| 8. | Zakup osprzętu do koparko Ładowarki | 11 684 | 11 684 |  |  | Pług do odśnieżania, łyżka skarbówka |
| 9. | Zakup samochodu typu „BUS” | 39 650 | 39 650 |  |  | Samochód do utrzymania sieci wodociągowych |
| 10. | Komputeryzacja urzedu i zakup kserokopiarki | 33 780 | 33 780 |  |  | Komputery i kserokopiarka |

5.   PROJEKTY I ZADANIA  NA LATA    2009 – 2013  . PLAN  FINANSOWY .

| LP | Nazwa planowanego działania | Dokument umożliwiający realizacje planowanej inwestycji | Harmonogram | Oczekiwane rezultaty | Nakłady do poniesienia –zł w tym : a/UE b/budżet państwa c/budżet JST d/ inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etap działania | Czas realizacji |  |  |
| 1. | Przebudowa drogi gminnej: - Przyzórz Górny -Klonowiec -1000 mb -Glinice - 650 mb Przebudowa drogi gminnej: - Siemianów - 2100 -Sójki – 800mb Przebudowa drogi gminnej: - realizacja dalszych odcinków dróg w ilości 1,5 km – dywanik asfaltowy 1,5 podbudowa Przebudowa drogi gminnej: - realizacja dalszych odcinków dróg w ilości 1,5 km – dywanik asfaltowy 1,5 podbudowa Przebudowa drogi gminnej: - realizacja dalszych odcinków dróg w ilości 1,5 km – dywanik asfaltowy 1,5 podbudowa | Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego | Opracowanie dokumentacji - Przetarg - Realizacja - Zakończenie - Opracowanie dokumentacji - Przetarg - Realizacja - Zakończenie - Opracowanie dokumentacji - Przetarg - Realizacja - Zakończenie - Opracowanie dokumentacji - Przetarg - Realizacja - Zakończenie - Opracowanie dokumentacji - Przetarg - Realizacja - Zakończenie - | 2009 2009 2009 2009 2009 2009-10 2009-10 20010 2010 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 | - zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu - podniesienie standardu życia mieszkańców - zmiana nawierzchni (bitumiczna) -zwiększenie atrakcyjności terenów przyległych | 1 510 000 a/ - 714 000 b/ - c/ - 57 174 d/ - 738 826 1 900 000 a/ - 900 000 b/ - ----- c/ - 1 000 000 d/ - ---- 800 000 a/ - 560 000 b/ - ------- c/ - 240 000 d/ - ------ 820 000 a/ - 574 000 b/ - ----- c/ - 246 000 d/ - ------ 850 000 a/ - 595 000 b/ - ----- c/ - 255 000 d/ ------- |
| 2. | Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Strzelcach | Plan miejscowy | Opracowanie dokumentacji - Przetarg - Realizacja - Zakończenie - | 2009 2009 2009 2009 | - zabezpieczenie budynku - estetyka budynku – obiektu | 100 000 a/ - ----- b/ - ----- c/ - ----- d/ - 100 000 |
| 3. | Budowa zintegrowanego systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego ( Wrota Regionu Kutnowskiego) | Porozumienie z ZGRK | Opracowanie dokumentacji - Przetarg - Realizacja - Zakończenie - | 2009 2010 2010 2010 | - usprawnienie obsługi interesantów -urząd bliżej mieszkańców | 15 390 a/ - ----- b/ - ----- c/ - 15 390 d/ - ----- |
| 4. | Budowa stołówki z zapleczem socjalnym na terenach oświatowych w Strzelcach | Plan miejscowy | Opracowanie dokumentacji - Przetarg - Realizacja - Zakończenie - | 2009 2010 2011 2012 | - zapewnienie wyżywienia dla dzieci , -polepszenie warunków oczekiwania na odwozy dzieci - polepszenie warunków socjalnych uczniów i obsługi | 2 650 000 a/ - 1.855 000 b/ - ------- c/ - 695 000 d/ - 100 000 |
| 5. | Dobudowa sal nauczania początkowego przy SP Strzelce | Plan miejscowy | Opracowanie dokumentacji - Przetarg - Realizacja - Zakończenie - | 2009 2010 2011 2012 | - zapewnienie sal lekcyjnych dla 6-latków - zapewnienie zaplecza (świetlica, sanitariaty, sale zabaw) | 850 000 a/ - ----- b/ - 425 000 c/ - 425 000 d/ - ------ |
| 6. | Uruchomienie oświetlenia ulicznego -Strzelce ,ul.Słoneczna -teren gminy - 1/3 terenu gminy - 1/3 terenu gminy - 1/3 terenu gminy |  | Opracowanie dokumentacji - Przetarg - Realizacja - Zakończeni Opracowanie dokumentacji - Przetarg ,realizacja Odpowiednio w latach | 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2011 2012 | - polepszenie warunków życia mieszkańców - wzrost bezpieczeństwa na osiedlach i wsiach | 28 000 a/ - ---- b/ - ---- c/ - 13 000 d/ -15 000 160 000 a/ - ----- b/ - ----- c/ - 60 000 d/ - 100 000 |
| 7. | Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy |  | Przetarg - Realizacja - Zakończenie - | 2009 2009 2009 | -wypracowanie kierunków rozwoju gminy -określenie zasad gospodarowania przestrzenią -wypracowanie zasad sporządzania planów miejscowych | 70 000 a/ - ----- b/ - ------ c/ - 70 00 d/ - ------ |
| 8. | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów ofertowych przy autostradzie A-1 |  | Przetarg - Realizacja - Zakończenie - | 2010 2010 2010 | - udostępnienie terenów ofertowych dla inwestorów , -ułatwienie scalania gruntów w celu pozyskania dużych terenów -pozyskanie inwestorów - rozwój lokalnej gospodarki | 150 000 a/ - ------ b/ - ----- c/ - 150 000 d/- ----- |
| 9 | Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach | Plan miejscowy | Opracowanie dokumentacji - Przetarg - Realizacja - Zakończenie - | 2012 2013 2013 2014 | - poprawa bazy kulturalnej na terenie gminy -możliwość organizacji imprez masowych dla mieszkańców gminy -rozwój twórczości kulturalnej | 2 500 000 a/ - 1 850 000 b/ - ----- c/ - 650 000 d/ - ------ |
| 10. | Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków Etap I – 39 szt (2009) Etap II – 39 szt (2010) Etap – III - 31 szt (2011) Etap IV – 20 szt (2012) Etap V – 20 szt ( 2013) | Dokumentacja zgłoszenia | Opracowanie dokumentacji - Przetarg - Realizacja - Zakończenie - Opracowanie dokumentacji - Przetarg - Realizacja - Zakończenie Opracowanie dokumentacji - Przetarg - Realizacja - Zakończenie Opracowanie dokumentacji - Przetarg - Realizacja - Zakończenie Opracowanie dokumentacji - Przetarg - Realizacja - Zakończenie | 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 | - poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy , - likwidacja starych nieszczelnych zbiorników na ścieki , - ochrona wód powierzchniowych i głębinowych, -ochrona przed zanieczyszczeniami cieków wodnych i rzek | 854 000 a/ - 604 000 b/ - ------- c/ - 25 000 d/ -225 000 854 000 a/ - 598 000 b/ - ----- c/ - 256 000 d/ - ----- 678 000 a/ - 475 000 b/ - ------ c/ - 203 000 d/ - 460 000 a/ - 322 000 b/ - --- c/ - 138 000 d/ - ----- 460 000 a/ - 322 000 b/ - ---- c/ - 138 000 d/ - ----- |
| 11 | Budowa Oczyszczalni Ścieków w Strzelcach | Plan miejscowy | Opracowanie dokumentacji - Przetarg - Realizacja - Zakończenie | 2012 2013 2014 2014 | - zastąpienie oczyszczalni istniejącej nowymi rozwiązaniami technicznymi , - wzrost ochrony środowiska naturalnego , - umożliwienie dalszego rozwoju m-ci Strzelce | 2 000 000 a/ - 1 400 000 b/ - ------ c/ - 600 000 d/ - ------ |
| 13 | Utworzenie Zakładu Gospodarki Komunalnej |  | Uchwała Rady Gminy | 2012 | - wzrost efektywności gospodarowania infrastrukturą stanowiąca własność gminy, - wykorzystanie potencjału technicznego -dalsza rozbudowa sieci | 300 000 a/ - ---- b/ - ---- c/ - 300 000 d/ - ------ |
| 14.. | Rewitalizacja m-ci Strzelce | Plan miejscowy | Opracowanie dokumentacji - Przetarg - Realizacja - Zakończenie | 2012 2013 2014 2015 | - Podniesienie walorów m-ci gminnej - estetyka m-ci gminnej przy trasie krajowej nr 60 - podniesienie warunków życia mieszkańców | 1.250 000 a/ - 875 000 b/ - ------ c/ - 375 000 d/ - ------- |

6.      ZAŁOŻENIA NA LATA 2014 – 2015

| LP | Nazwa planowanego działania | Lata realizacji | Oczekiwane rezultaty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3 4 | Przebudowa dróg gminnych Planuje się przebudowę dróg gminnych w ilości 1,5 km – krycie dywanikiem asfaltowym 1,5 km wykonanie podbudowy Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Planuje się utrzymanie ilości budowanych przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 20 szt rocznie Budowa stadionu sportowego w Strzelcach Rozbudowa wodociągów - Niedrzew Drugi -Klonowiec Stary ( Pieńki) -Niedzrew Pierwszy Infrastruktura nowych terenów budownictwa mieszkaniowego w Strzelcach | 2014 – 2015 2014 -2015 2014-2015 2014 – 2015 2014 - 2015 | - zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu - podniesienie standardu życia mieszkańców - zmiana nawierzchni (bitumiczna) -zwiększenie atrakcyjności terenów przyległych - poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy , - likwidacja starych nieszczelnych zbiorników na ścieki , - ochrona wód powierzchniowych i głębinowych, -ochrona przed zanieczyszczeniami cieków wodnych i rzek - rozwój bazy sportowej gminy -wzrost popularności sportu w gminie -możliwość organizacji sportowych imprez masowych, - rozwój fizyczny mieszkańców gminy - poprawa warunków życia mieszkańców , - atrakcyjność terenów o dużym stopniu zalesienia , - wzrost bezpieczeństwa p.poż. - udostępnienie terenów budownictwa mieszkaniowego, -wzrost atrakcyjności m-ci gminnej - umożliwienie rozwoju m-ci Strzelce - wzrost liczby mieszkańców |

7.    OCZEKIWANE   WSKAŹNIKI  OSIĄGNIĘĆ PRL

Tab. 1

|  | Obecny wskaźnik osiągnięć | Oczekiwana wartość wskaźnika osiągnięć po realizacji zadań z lat 2009-2013 | Oczekiwana wartość wskaźnika osiągnięć po realizacji zadań rozpoczętych po 2013 | Jedn. miary |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OŚWIATA |  |
| Liczba szkół nauczania gimnazjalnego | 1 | 1 | 1 | szt. |
| Liczba uczniów gimnazjum | 151 | 157 | 168 | os. |
| Powierzchnia użytkowa | 956 | 956 | 956 | m2 |
| OŚWIATA |  |
| Liczba szkół nauczania podstawowego | 2 | 1 | 1 | szt. |
| Liczba uczniów | 190 | 194 | 199 | os. |
| Powierzchnia użytkowa | 1502 | 1250 | 1250 | m2 |
| SPORT I REKREACJA |  |
| Liczba sal gimnastycznych | 1 | 1 | 1 | szt. |
| Powierzchnia sal gimnastycznych | 911 | 911 | 911 | m2 |
| KANALIZACJA |  |  |
| Liczba skanalizowanych miejscowości | 1 | 1 | 1 | szt. |
| Długość sieci kanalizacyjnej | 4,4 | 4,4 | 4,4 | km |
| Liczba podłączonych gospodarstw i podmiotów gospodarczych | 169 | 175 | 180 | szt |
| Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków | 34 | 130 | 170 | szt |
| SIEĆ WODOCIĄGOWA |  |  |
| Liczba zwodociągowanych miejscowości | 34 | 34 | 34 | szt. |
| Długość sieci wodociągowej | 107 | 107 | 110 | km |
| Liczba podłączonych gospodarstw i podmiotów gospodarczych | 970 | 975 | 989 | szt |
| Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej | 3650 | 3670 | 3700 | osoby/ |
| Ilość dostarczonej wody | 152 926 | 153 000 | 154 000 | m3/rok |
| STACJE UZDATNIANIA WODY i hydrofornie |  |  |
| Wydajność potencjalna wszystkich 3 stacji | 1952 | 1952 | 1952 | m3/doba |
| Ilość stacji uzdatniania Ilość wody pobranej surowej Ilość wody wyprodukowanej | 3 203 902 183 278 | 3 200 000 180 000 | 3 200 000 180 000 | szt. m3/rok m3/rok |

| SIEĆ GAZOWA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba podłączonych miejscowości | 2 | 2 | 2 | szt. |
| Długość sieci | 4,5 | 4,5 | 4,5 | km |
| Liczba podłączonych gospodarstw i podmiotów gospodarczych | 25 | 30 | 35 | szt |
| Liczba osób korzystających z sieci gazowej | 80 | 90 | 98 | osoby/ |
| CIĄGI DLA PIESZYCH ORAZ DROGI |  |
| Liczba miejscowości w których wybudowano chodniki | 1 | 1 | 1 | szt. |
| Długość chodników | 2,2 | 2,2 | 2,9 | km |
| Długość dróg powiatowych | 66,4 | 66,4 | 66,4 | km |
| Długość zmodernizowanych dróg gminnych | 14 | 20 | 23 | km |

| CENTRUM ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE |  |
| --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy zajmowana przez Urząd Gminy | 1773 | 1773 | 1773 | m2 |
| Liczba budynków Urzędu Gminy | 1 | 1 | 1 | szt. |
| Powierzchnia zabudowy zajmowana pod działalność gospodarczą w budynku UG - w gminie osoby fizyczne - osoby prawne | 333 17 054 6 341 | 333 17 100 6 500 | 333 17 200 6 600 | m2 |
| GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA |  |
| Ilość woluminów | 10 345 | 10 500 | 10 550 | szt. |
| Ilość stanowisk komputer. | 4 | 6 | 10 | szt. |
| GMINNY DOM KULTURY |  |
| Powierzchnia użytkowa | 210 | 210 | 1100 | m² |
| Liczba pomieszczeń | 6 | 6 | 12 | Szt. |

# 8.  System wdrażania

System wdrażania składać się będzie z następujących zadań:

- Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego

- Przesłanie gotowego dokumentu radnym gminy

- Przygotowanie uchwały dla Rady Gminy i postawienie wniosku o przyjęcie Planu Rozwoju Lokalnego

- Opracowanie niniejszego dokumentu w formie artykułu i zamieszczenie go na stronie internetowej gminy Strzelce  (względnie w prasie lokalnej)

- Udostępnienie mieszkańcom gminy  Planu Rozwoju Lokalnego w siedzibie gminy

- Kontrola i nadzór nad realizacja Planu Rozwoju Lokalnego ze strony władz samorządowych

- Coroczne spotkania konsultacyjne z partnerami społecznymi mające na celu omówienie realizacji zadań zawartych w Planu Rozwoju Lokalnego

# 9. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej przyjętego Planu Rozwoju Lokalnego

## a/ System monitorowania i sposoby oceny Planu Rozwoju

## Lokalnego

W wyniku  prac nad przygotowaniem niniejszego Planu, przyjęto następującą procedurę monitorowania i oceny realizacji zadań:

I.          Komitet Monitorujący tworzy Komórka  Sporządzania Projektów i Wniosków służących pozyskiwaniu środków finansowych spoza budżetu Gminy z osobami współpracującymi

II .              Komitet Monitorujący będzie zwoływany cyklicznie (nie rzadziej niż) raz w roku na wniosek Wójta Gminy  Strzelce

III.        Komitet Monitorujący zapoznaje się z „Raportem z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego” przygotowanym przez Referat Inwestycji i Referat  Finansowy  Urzędu Gminy

IV.        „Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego” zawiera opis i analizę działań w zakresie poszczególnych zadań i projektów inwestycyjnych

V.           Komitet Monitorujący oceni realizację poszczególnych zadań i projektów inwestycyjnych w zakresie terminowości ich realizacji i zgodności z zamierzeniami przyjętymi w Planie Rozwoju Lokalnego. Wnioski zostaną przedstawione Wójtowi oraz Radzie Gminy.

VI.      W sytuacjach tego wymagających Wójt Gminy przedstawi propozycję korekty zakresu zadań bądź ich realizacji

## b/ Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi

      - Etap wstępny – planistyczny

- Przystąpienie do stworzenia planu działania, poprzedzone zwołaniem spotkania reprezentantów samorządu, sektora prywatnego i organizacji pozarządowych, przy udziale Wójta Gminy, celem nadania rozmowom odpowiedniej rangi i zagwarantowania rzeczywistego zainteresowania gminy. Uczestnicy spotkań powinni posiadać dobre przygotowanie merytoryczne – każdy w swoim zakresie.

- Organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele sektora  ,podejmujące się uczestnictwa we współpracy, winny posiadać prywatnego, podejmujące się uczestniczenia we współpracy, winny posiadać profesjonalne przygotowanie, być znane ze swoich działań społeczności lokalnej i cieszyć się zaufaniem władz Gminy.

- Istotnym czynnikiem będzie umiejętność szerokiego spojrzenia, uwzględniająca nie tylko interes własnej organizacji, czy firmy, ale przede wszystkim dobro ogółu mieszkańców, nawet kosztem rozwoju organizacji czy firm stanowiących konkurencję.

      - Etap pośredni – organizacyjny

-  Etap ten obejmuje inicjowanie wspólnych spotkań sektora prywatnego i publicznego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Strzelce . Podczas spotkania władze gminy, reprezentanci organizacji pozarządowych i sektora prywatnego wypowiedzą się co do nowych możliwości nawiązania wzajemnej współpracy, dokonają analizy aktualnego stanu współpracy oraz przedstawią postulaty odnośnie podjęcia nowych działań. Spotkania mogą przybrać formę warsztatów tematycznych, poświęconych m.in. polityce władz lokalnych wobec sektora pozarządowego, polityce społecznej gminy, inicjowaniu i podtrzymywaniu kontaktów z organami gminy, przepływie informacji, współpracy z mediami, oraz potrzebie sprawnej organizacji w zakresie wspierania wzajemnych działań. Ważnym czynnikiem będzie wyznaczenie osób kontaktowych z ramienia każdej branży, celem utrzymywania stałego kontaktu z przedstawicielami władz gminy i zapewnienia płynnego i niezakłóconego obiegu informacji.

      - Etap końcowy – decyzyjno-edukacyjny

- Zaprezentowanie i przedstawienie projektu między sektorowego programu współpracy, wynikającego z wniosków wyciągniętych podczas spotkań oraz konsultacji pomiędzy przedstawicielami gminy, sektora prywatnego i organizacji pozarządowych.

- Przedłożenie ostatecznej wersji Planu Rozwoju Lokalnego Wójtowi oraz Radzie Gminy, skutkujące podjęciem uchwały w tym temacie.

- Organizowanie przez Urząd Gminy Szkoleń oraz prowadzenie konsultacji (charakter edukacyjny Planu)

- Promowanie sektora publicznego i prywatnego poprzez partnerów krajowych i zagranicznych Gminy Strzelce

- Zapewnienie pomocy w dziedzinie promocji produktów i usług oferowanych przez sektor prywatny działający na terenie Gminy.

## c/ Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego

Celem priorytetowym będzie nawiązanie kontaktu z otoczeniem lokalnym poprzez umiejętne zarządzanie komunikacją, wpływające na kształt opinii publicznej. Komunikacja zapewniona będzie poprzez:

  - informacje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej

  - stronę internetową Gminy Strzelce  oraz prasę lokalną

  - tablice ogłoszeń

  - możliwość uczestnictwa mieszkańców w sesjach Rady Gminy

  - informowanie sołtysów oraz mieszkańców sołectw, m.in. poprzez:

  - uczestnictwo sołtysów w sesjach Rady Gminy oraz naradach Wójta Gminy z sołtysami

  - informowanie mieszkańców poprzez wywieszanie informacji na tablicach informacyjnych na terenie wsi sołeckich

  - zebrania Rad Sołeckich

  - organizowanie, w razie potrzeby, zebrań wiejskich celem wyjaśnienia i prezentacji wybranych zagadnień Planu Rozwoju Lokalnego interesujące mieszkańców

Przewodniczący Rady

/-/ Stanisław  Kruglak