INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wieloletnia prognoza długu w stosunku do treści uchwalonej w dniu 02 lutego 2011 roku czyli planu początkowego uległa zmianie w niżej wymienionych  pozycjach w sposób następujący (zmiany w zakresie planu, dane zaokrąglone do pełnych złotych, ) :

▬  dochody bieżące  z kwoty 8 922 108,00z ł uległy zwiększeniu do kwoty 9 414 901,00zł czyli o kwotę 492 793,00zł.

Zmiana  dochodów spowodowana była następującymi czynnikami:

- zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę 78 687,00zł (zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów),

- zwiększeniem planów dotacji na zadania rządowe oraz własne gminy –o kwotę 347 728,00zł (zgodnie z pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Głównego Urzędu Statystycznego i Krajowego Biura Wyborczego),

- zwiększeniem planu dochodów własnych o kwotę 21 516,00zł,

- zwiększeniem planu dochodów o kwotę 2 000,00zł w związku z otrzymaną dotacją dla Gminnego Przedszkola w Strzelcach,

- zwiększeniem dochodów z tytułu środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie w kwocie

42 862,00zł.

▬ wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów) z kwoty 8 768 682,00zł uległy zwiększeniu do kwoty 9 200 475,00zł czyli o kwotę 431 793,00zł. Zwiększenie planu zostało spowodowane :

- zwiększeniem dotacji j.w.

- zwiększeniem własnych wydatków w oparciu o zwiększony plan dochodów własnych.

▬ wydatki na obsługę długu – plan w tej pozycji nie uległ zmianie i nadal wynosi 67 000,00zł. Gmina w I półroczu nie udzielała poręczeń czy też gwarancji.

▬ dochody majątkowe – na plan 412 800,00zł wykonano jedynie kwotę 2 210,00zł (środki z tytułu współfinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne). Nie wykonano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku, tj. mimo ogłaszanego dwukrotnie przetargu na sprzedaż budynku po byłej szkole podstawowej w Klonowcu Starym oraz działki przylegającej do ww. nieruchomości, nie wyłoniono kupującego z uwagi na brak osób chętnych do przystąpienia do przetargu. W obecnej chwili na dzień 02 września są  ogłoszone rokowania w zakresie sprzedaży ww. majątku.

▬ wydatki majątkowe – plan na początku roku w kwocie 2 160 296,00zł uległ zwiększeniu o kwotę 211 000,00zł czyli na 30 czerwca wynosi 2 371 296,00zł. Zwiększenie zostało spowodowane wprowadzeniem do budżetu nowych zadań inwestycyjnych lub zwiększeniem wartości zadań ujętych w pierwotnej uchwale budżetowej, tj.:

-  zwiększeniem wartości inwestycji pn. „Dobudowa sal nauczania początkowego przy SP Strzelce” o kwotę 150 000,00zł (uchwała RG Nr VI/29/2011 z 25 maja 2011r.)

- wprowadzeniem do budżetu zadania pn. „ Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków – szt 1 „  na kwotę 18 000,00zł (uchwała RG Nr VI/29/2011 z 25 maja 2011r.)

- wprowadzeniem do budżetu zadania pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykonanie placu zabaw dla dzieci w Strzelcach” o  wartości 39 000,00zł (uchwała RG Nr VII/33/2011 z 28 czerwca 2011 roku)

- wprowadzeniem do budżetu zakupu inwestycyjnego – zakupu sprzętu komputerowego dla GOPS Strzelce w kwocie 4 000,00zł (uchwała RG Nr VII/33/2011 z 28 czerwca 2011 roku)

▬  przychody gminy – w uchwale budżetowej z 02 lutego 2011 roku przychody zostały określone w wysokości 2 093 320,00zł z tytułu kredytów. Uchwałą Rady Gminy Nr V/22/2011 z 16 marca 2011 roku zmienione zostały źródła pozyskania przychodów, w ten sposób, że kredyty zostały zmniejszone do kwoty 1 661 070,00zł a 432 250,00zł zostało wprowadzone jako wolne środki.

Uchwałą Rady Gminy Nr VI/29/2011 z 25 maja przychody uległy zwiększeniu do kwoty 2 243 320,00zł, w tym z kredytów 1568 070,00zł i 675 250,00zł z wolnych środków.

Reasumując plan przychodów uległ zwiększeniu o 150 000,00zł w stosunku do planu uchwały budżetowej, zaś źródła finansowania zmieniły się w ten sposób, że kwota planowanych kredytów uległa zmniejszeniu o 525 250,00zł zaś kwota wolnych środków został wprowadzona in plus  675 250,00zł.

▬ rozchody gminy – od 01 stycznia 2011 roku kwota rozchodów nie uległa zmianie i wynosi 432 250,00zł, z czego na spłatę pożyczki przypada 93 000,00zł i na spłatę kredytów kwota 339 250,00zł.

▬  dług gminy – w stosunku do 01 stycznia br. uległ zmniejszeniu o kwotę 207 624,00zł i wynosi  1 001 716,00zł czyli stanowi na dzień 30 czerwca 2011 roku 10,19% w stosunku do planowanych dochodów gminy. Zaplanowana spłata długu w kwocie 432 250,00zł stanowi 4,40% planowanych dochodów.

Wersja tabelaryczna Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględnia plan na początek roku 2011, plan na 30 czerwca br. oraz wykonanie na koniec I półrocza.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH  MOWA  W  ART.  266 UST.  3 USTAWY O  FINANSACH  PUBLICZNYCH

Zadania bieżące

Zmiana  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Strzelce – na rok 2011 zaplanowano wykonanie I etapu prac – w I półroczu zapłacono kwotę 30 750,00zł.

Zadania inwestycyjne

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych – kwota planowana na rok 2011 to 610 000,00zł.

Planowany przetarg na przebudowę nawierzchni drogi Niedrzaków (podbudowa)  w II półroczu.

Dobudowa sal nauczania początkowego przy SP Strzelce  - w wyniku przetargu ww. zadanie realizować będzie Konsorcjum Firm: Lider – Zakład Remontowo-Budowlany Józef Melka, Partner – Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Olkbud” J.T.Olkieiwcz Sp. j.. Ogólny koszt dobudowy (roboty budowalno-montażowe) to kwota 699 591,00zł. Na rok 2011 zaplanowano wykonanie stanu surowego zamkniętego na kwotę 450 000,00zł. Zadanie w realizacji.

Budowa wodociągu w miejscowości Niedrzew Drugi (dokumentacja) – w II półroczu zostanie zlecone wykonanie dokumentacji na ww. zadania.

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w gminie Strzelce – w miesiącu kwietniu został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na realizację powyższego zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Komputeryzacja Urzędu Gminy – w I półroczu brak realizacji – nie zakupiono nowego sprzętu komputerowego.

Instalacja oświetlenia ulicznego – 2 miejscowości – w I półroczu brak realizacji.