Zał. nr 3 do SIWZ

PROJEKT

U  M  O  W  A     Nr    3420-...../07

W dniu  ................................. roku  w  Urzędzie  Gminy   Strzelce   pomiędzy:

### Gminą  Strzelce

### Strzelce , 99-307 Strzelce , ul. Leśna 1

## zwanym dalej „Zamawiającym” ,reprezentowanym przez :

-  Wójta Gminy   -  Tadeusza Kaczmarka

a

.............................................................................................

.............................................................................................

z siedzibą  		.....................................................................

....................................................................

zwanym   dalej „Wykonawcą”  reprezentowany    przez  :

- ..........................................................................................

NIP: ........................     ,  Urząd  Skarbowy   w ...........................

Została  zawarta umowa następującej treści   :

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006r.  Nr 164, poz. 1163 z późn. zm) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym .

§ 1.

1. Zamawiający   zleca , a   Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:

„Budowa spinki wodociągowej Strzelce – Bociany”

Miejsce realizacji:

Odcinek  Strzelce – Bociany

Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z dokumentacją techniczną wykonania i odbioru robót ( do wglądu )

2. Zakres przedmiotu umowy określa opracowany na podstawie dokumentacji  przetargowej kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy i obejmuje wykonanie robót :

-  dane wg specyfikacji -

# § 2.

1.  Strony ustalają następujące terminy realizacji umowy  :

- przekazanie placu budowy -    ............................................2007 rok

- rozpoczęcie robót                -     ............................................2007 rok

Termin wykonania robót  :           -   30.10.2007 rok

- Zmiana terminu wykonania  robót może nastąpić w przypadku :

- opóźnienia  w przekazaniu placu budowy

- przerw w  realizacji robót  powstałych z przyczyn zależnych od  Zamawiającego  lub

złych  warunków  atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zakresu robót.

- zlecenie robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli termin ich zlecenia ,rodzaj i zakres

robót , uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego .

§ 3.

Wykonawca  zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zakresem określonym w specyfikacji  oraz zasadami wykonania robót drogowych.

§  4.

Stronę Zamawiającego  podczas wykonywania robót będzie reprezentował:

Leszek Śniecikowski

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie :

................................................

§ 5.

1. W czasie realizacji robót Wykonawca  zobowiązany jest do organizacji ruchu na drogach   i zabezpieczeń komunikacyjnych niezbędnych do wykonania zamówienia

2.Wykonawca zapewni właściwą koordynację robót (wejście w pas drogowy , uzgodnienia z właścicielami nieruchomości  przejście przez   ich teren , zminimalizowanie zniszczeń spowodowanych budową wodociągu i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego  w jak najkrótszym czasie )

3. Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość  oraz bezpieczeństwo ruchu  przy wykonywaniu robót  objętych umową.

4.Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy  pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego ,do których należy wykonywanie  zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz udostępnienia danych  i informacji wymaganych ustawą .

5. Wykonawca zobowiązuje się do przystosowania projektu do wysokości  istniejących wjazdów na posesje  zapewniając jednocześnie spływ wód opadowych z drogi  .

6. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu budowy i przekazania go zamawiającemu w terminie 3 dni po podpisaniu protokółu odbioru końcowego.

7. Wykonawca zapewnia ogólny dozór  terenu budowy .

8. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tut. szkód, które mogą zaistnieć w okresie realizacji umowy.

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zakresu umowy z materiałów własnych  i na koszt własny.

10. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego  o konieczności wykonania robót dodatkowych  lub zamiennych  w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności  wykonania takich robót .Samowolne wykonanie zmian wykonywane jest na

koszt Wykonawcy i może pozostać po zaakceptowaniu przez  Zamawiającego.

W innych przypadkach zmiany są niedopuszczalne.

11 . Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o terminie zakrycia robót  ulegających zakryciu.

Brak powiadomienia o w/w   nakłada na Wykonawcę  obowiązek  dokonania odkrywek  umożliwiających  zbadanie prawidłowości wykonania robót i zastosowanych materiałów  na koszt Wykonawcy . Zakrycie w/w otworów i odkrywek  następuje na koszt Wykonawcy .

Zamawiający  zobowiązany jest do odbioru robót podlegających zakryciu w terminie  3 dni od daty zgłoszenia .

§ 6.

1. Materiały i urządzenia o których mowa  w  umowie i dokumentacji powinny odpowiadać co do jakości  wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  w  instalacjach wodociągowych zewnętrznych   określonym w  przepisach, wymogom  specyfikacji i dokumentacji  ofertowej .

§7.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalono na podstawie  dokumentacji i kosztorysu ofertowego  Wykonawcy  i wynosi :

.................................................. zł  (brutto),    w tym: VAT  ....................................... zł

..................................................................... zł (netto)

słownie zł netto  :

słownie zł  brutto:

i jest płatne w terminie 14 dni od dnia dokonania końcowego odbioru robót i prawidłowo wystawionej faktury.

2. Roboty dodatkowe , zamienne , nieprzewidziane , których potwierdzona przez Zamawiającego  konieczność wykonania  wystąpi w toku realizacji umowy wymaga formy

pisemnej. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tych robót  przy zachowaniu  tych samych norm , parametrów i standardów . Wynagrodzenie  za w/w zostanie ustalone na podstawie cen jednostkowych zastosowanych w ofercie cenowej- kosztorysem  powykonawczym na podstawie faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiającego.

§ 8.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia.

§ 9.

Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT  bez podpisu Zamawiającego na fakturze jako odbiorca faktury.

Zapłata  w/w należności  będzie następować   przelewem na konto Wykonawcy .

§10 .

Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej  wymienione kary umowne. Kary te naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach :

Wykonawca płaci Zamawiającemu  kary :

- Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy , w wysokości

0,5.%  wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki .

2.  Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze   w wysokości  0,5  %

wynagrodzenia określonego w umowie  za każdy dzień zwłoki  liczonej od  dnia

wyznaczonego  na usunięcie wad .

3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości   20,0 %  wynagrodzenia określonego w umowie .

Zamawiający płaci Wykonawcy kary :

1. Za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości    0,5 %

wynagrodzenia określonego w umowie za każdy dzień zwłoki  licząc od 7  dnia

w którym miał nastąpić odbiór potwierdzony pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru.

Jeżeli wysokość  zastrzeżonych kar nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego .

§ 11 .

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu  12  miesięcznej    gwarancji i rękojmi na roboty

objęte niniejszą umową .

2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia

usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę  w terminie 3 dni ,jeżeli

będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

§ 12.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron  wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany .

§ 13.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez nakładania kar:

-  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy ; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca  od

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie .

W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążane zostają następującymi obowiązkami :

- w terminie 5 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający sporządzi  szczegółowy protokół  inwentaryzacyjny robót w toku według  stanu na dzień odstąpienia ,

- Wykonawca  zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy ,

-  Wykonawca sporządzi wykaz  materiałów zakupionych na realizacje inwestycji, które nie mogą być wykorzystane  do realizacji innych umów, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca niezwłocznie , a najpóźniej w terminie 5 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych  do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty  wynagrodzenia za wykonane roboty – pod warunkiem, że są one prawidłowo wykonane, zgodnie z dokumentacją techniczną wykonania i odbioru robót.

§ 14.

Wszystkie ewentualne kwestie sporne  powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą  polubownie . W przypadku nie dojścia do porozumienia  spory podlegają

rozstrzyganiu przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 15.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych  przepisy kodeksu postępowania cywilnego .

§ 16.

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

§ 17.

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

-     oferta przetargowa

##### W Y K O N A W C A                                       Z A M A W I A J Ą C Y