Załącznik Nr 11 do

Uchwały nr XXXV/184/06

Rady Gminy Strzelce

z dnia 22.03.2006 r.

WYDATKI  NA  ZADANIA  INWESTYCYJNE  –  LIMIT  WYDATKÓW    NA   WIELOLETNI   PROGRAM   INWESTYCJI

| Lp. | DZIAŁ ROZDZ. | NAZWA ZADANIA | KOSZT ZADANIA | LIMIT WYDATKÓW W LATACH /zł/ |  |  | INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE*) | TERMIN REALIZACJI ZADANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 288 |  |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy | Budżet gminy | Budżet gminy |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 220 000 | 10 000 | 210 000 | - | - |  |
|  | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wykonanie spinki wodociągowej Strzelce – Bociany (dokumentacja(dokidkddd(((DOKUMENTA | 120 000 | 10 000 | 110 000 | - | - | 2006-2007 |
|  |  | Modernizacja sieci wodociągowej azbestowej w Długołęce | 100 000 | - | 100 000 | - | - | 2007 |
| 2. | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 070 000 | 820 000 | 240 000 | 355 000 | 1 655 000 |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przebudowa drogi osiedlowej – ulica Słoneczna w Strzelcach | 610 000 | 610 000 | - | - | - | 2006 |
|  |  | Przebudowa dróg dojazdowych do pól | 210 000 | 210 000 |  |  |  | 2006 |
|  |  | Modernizacja drogi Wieszczyce, | 950 000 | - | - | 240 000 | 710 000 | 2008 |
|  |  | Modernizacja drogi Klonowiec | 450 000 | - | - | 115 000 | 335 000 | 2008 |
|  |  | Modernizacja drogi Siemianów | 850 000 | - | 240 000 | - | 610 000 | 2007 |
| 3. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 638 600 | 2 600 | 36 000 | 1 000 000 | 1 600 000 |  |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rozbudowa szkoły podstawowej w Strzelcach i budowa obiektów sportowych | 2 636 000 | - | 36 000 | 1 000 000 | 1 600 000 | 2007-2008 |
|  | 80110 | Gimnazja |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zakup kamery | 2 600 | 2 600 | - | - | - | 2006 |
| 4. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 697 000 | 407 000 | 300 000 | 465 000 | 1 525 000 |  |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 932 000 | 182 000 | 175 000 | 175 000 | 400 000 | 2006-2008 |
|  |  | Budowa sieci kanalizacyjnej Strzelce, Aleksandrów,Karolew - dokumentacja | 40 000 | - | - | 40 000 | - | 2008 |
|  |  | Budowa sieci kanalizacyjnej Klonowiec, Siemianów, Wola Raciborowska | 1 725 000 | 225 000 | 125 000 | 250 000 | 1 125 000 | 2006-2008 |
| - 2 - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 150 000 | 10 000 | 140 000 | - | - |  |
|  | 75023 | Urzędy gmin |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Komputeryzacja UG | 50 000 | 10 000 | 40 000 | - | - | 2006-2007 |
|  |  | Termomodernizacja budynku UG | 100 000 | - | 100 000 | - | - | 2007 |
|  |  | OGÓŁEM | 8 775 600 | 1 249 600 | 926 000 | 1 820 000 | 4 780 000 |  |

*) Inne  środki zewnętrzne to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu ZPORR