# Załącznik

do Planu Rozwoju Lokalnego

Gminy Strzelce na lata 2004-2006

# PLAN

## FINANSOWY  REALIZACJI  INWESTYCJI  NA  LATA   2004 – 2006

| NAZWA INWESTYCJI | OKRES REALIZACJI | WARTOŚĆ SZACUNKOWA tys. zł | ŚRODKI UE | ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA | ŚRODKI GMINY | ŚRODKI PRYWATNE | INNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ROLNICTWO : Wykonanie wodociagu Sójki - las Sójki – Wola Raciborowska Spinka Wieszczyce – Zgórze Spinka Sójki-Wola Racib. Spinka Strzelce – Bociany TRANSPORT : Przebudowa nawierzchni dróg Klonowiec Zaranna – Aleksandrów Dąbkowice Bór Długołeka Rejmontów Przyzórz Kol. Sójki Glinice odcinek I Glinice odcinek II Rejmontów – Muchnów - Siemianów Budowa drogi – osiedle Strzelce OŚWIATA : Wykonanie kotłowni dla budynku swietlicy SP Strzelce i Domu Nauczyciela Utwardzenie placu przed budynkiem SP Strzelce Wykonanie instalacji CO i cw w budynku domu nauczyciela Strzelce GOSPODARKA KOMUNALNA Budowa POŚ 25 szt 50 szt ADMINISTRACJA PUBLICZNA Termomodernizacja budynku UG Strzelce Komputeryzacja UG | 2004 2004 2004 2005 2005-2006 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2005 2005-2006 2005 2006-2007 2005-2006 2004 2005 2005 2004-2005 2005-2006 2005 2005 | 35,5 58,5 47,2 100,0 80,0 124,1 170,8 186,9 83,6 108,1 90,6 55,7 27,9 100,0 80,0 850,0 775 99,1 50,0 40,0 450,8 750,0 100,0 50,0 | - - - - - - - - - - - - - - 560 545 - - - 338,1 562,5 - - | - - - - - - - - - - - - - 50,0 40,0 - - - - - 45,1 75,0 - - | 15,5 33,5 26,2 60,0 48,0 124,1 170,8 186,9 83,6 108,1 90,6 55,7 27,9 50,0 40,0 290,0 230,0 99,1 50,0 40,0 67,6 112,5 60,0 50,0 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 15,0 WFOŚ 25,0 WFOŚ 21,0 WFOŚ 40,0 WFOŚ 32,0 WFOŚ - - - - - - - - - - - - - - - - - 40,0 - |